Приложение

к решению Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан

от 26 апреля 2012 г. № 3-2/28

Доклад

о ходе выполнения Комплексной инвестиционной программы социально - экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2015 годы за 2011 год

Решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 10.12.2010 года № 2-39/420 утверждена Комплексная инвестиционная программа социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2015 годы (далее – Программа). Программа охватывает мероприятия в области промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, мероприятия в сферах малого и среднего предпринимательства, образования, здравоохранения молодежной политики, физической культуры и спорта.

С учетом ежеквартального мониторинга исполнения данной программы  решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 14.12.2011 г. № 2-52/599 в нее внесены изменения и дополнения. Программа с учетом данных изменений включает в себя  44 мероприятия, запланированных к реализации в 2011 году. За 2011 год осуществлена реализация 41 программного мероприятия, что составило 93,2 % к уточненному годовому плану.

Фактический объем финансирования мероприятий за отчетный период составил 8 814,7 млн. рублей.

- из федерального бюджета – 7,1 млн.руб., при годовом плане 2,7 млн.руб. (263,0%);

- из бюджета РБ – 16,7 млн. руб., при годовом плане 40,5 млн.руб. (16,7%);

- из местного бюджета – 105,7 млн. руб., при годовом плане 143,7 млн.руб. (73,6 %);

- из внебюджетных источников – 8685,2 млн. руб., при годовом плане 9395,1 млн.руб. (92,4 %).

Реализация Программы обеспечила повышение занятости населения, дополнительно создано 243 рабочих места.

В промышленном производстве выполнены следующие мероприятия:

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (ОАО «Газпром нефтехим Салават»):

#### Строительство установки ЭЛОУ-АВТ-6.

#### На строительной площадке установки осуществлены работы по блоку водооборотного снабжения, факельному хозяйству и монтаж межцеховых коммуникаций, собран основной каркас градирни производительностью 12 тыс. куб. метров в час. Также выполнена основная часть врезок по подводящим трубопроводам межцеховых коммуникаций установки в существующие трубопроводы. На площадке строительного объекта осуществляется монтаж основных колонн.

Ввод установки ЭЛОУ АВТ-6 позволит компании увеличить четкость разделения нефтяных фракций и глубину отбора вакуумного газойля, вывести из эксплуатации часть морально и физически изношенных установок АВТ и ЭЛОУ нефтеперерабатывающего завода.

#### Строительство комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля.

#### Новый резервуарный парк будет предназначен для приема, хранения и откачки гидроочищенного вакуумного газойля с установки гидрокрекинга, вакуумного газойля с резервуарного парка цеха №14 НПЗ, тяжелого и легкого вакуумного газойля с ЭЛОУ-АВТ-6, вакуумного газойля с установки висбрекинга. Проектная мощность резервуарного парка по приему и откачке составит порядка 3 556 тыс. тонн газойля в год.

#### По комплексу каталитического крекинга вакуумного газойля получен базовый проект (разработчик – компания Shell), ведется дальнейшее проектирование и подготовка площадки под строительство.

- Строительство установки грануляции карбамида.

#### На сегодняшний день строительно-монтажные работы на объекте «Установка грануляции карбамида» находятся в активной стадии-производится монтаж металлоконструкций под основное оборудование, осуществляется опытно-промышленный пробег новой градирни, которая позволит устранить дефицит оборотной воды

Номинальная мощность новой установки – 1400 тонн гранулированного карбамида в сутки с возможностью последующего расширения до 10% от общей мощности. Выбор в пользу гранулированного карбамида продиктован его улучшенными потребительскими свойствами и экологичностью производства: технологический процесс грануляции характеризуется минимальным влиянием на окружающую среду – выбросы вредных веществ в атмосферу будут ниже предельно допустимых норм.

Продукция новой установки ориентирована преимущественно на экспорт, порядка 90%.

ОАО «Салаватстекло»

На 2001 год план по реализации проекта по производству энергосберегающего стекла составил 426,4 млн. рублей. Инвестировано в проект за указанный период 351,2 млн. рублей.

Средства направлены на завершение проектных работ, экспертизу проекта. Выполнены работы по монтажу металлоконструкций, заключен контракт на поставку оборудования.

ООО «Салаватметалл»

Осуществлено строительство производственного здания, завоз оборудования. На данный момент проходит испытание оборудования под нагрузкой, проводятся пусконаладочные работы. Объем оцинкованной продукции за 2011 год составил 10322 тн.  Плановый объем производства в последующие годы: цех горячего цинкования - 37000 тн. оцинкованных металлоконструкций в год, цех металлоконструкций – 7200 тн. в год. Дополнительно создано 238 рабочих мест.

ОАО «Салаватнефтемаш»

Реализация проекта по техническому перевооружение сборочно-сварочного производства, приостановлена в виду неблагоприятного финансово – экономического положения на предприятии.

Проект по созданию производства выпуска установок плазменной очистки металлопроката исключен в связи с невозможностью организации промышленного освоения выпуска установок, предусмотренных в рамках реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологического производства «Разработка технологии вакуумно-плазменной очистки и модифицирования поверхности проката».

Согласно уточненному плану мероприятий Программы планируется реализация проектов по: созданию производства раскатных колец (2013-2014 г.), техническому перевооружению термического и нагревательного оборудования (2014-2015 годы), внедрению технологии регенерации формовочных смесей в литейном производстве (2015г.).

По отрасли «Строительство» и «Жилищно-коммунальное хозяйство»:

Ввод жилья за 2011 года составил 16339,8 кв. метров, в том числе индивидуального – 13986,4 кв. метров.

По итогам реализации мероприятий по энергосбережению экономия электроэнергии по предприятиям городского округа составила 22,3 тыс. кВт. час, экономия тепловой энергии - 1187,0 Гкал. Установлено 224 прибора учета тепловой энергии, 765 приборов учета ГВС, 972 прибора учета ХВС.

Документация по строительству русло-регулирующей дамбы на р.Белая в районе Зирганского водозабора проходила экспертизу. По приобретению оборудования для электролизной станции получения гипохлорита натрия Зирганского водозабора разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение ГУ Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан. Сроки реализация данных проектов перенесены на 2012 год в виду отсутствия в отчетном периоде источников финансирования.

На реализацию мероприятия по реконструкции I  и II подъемов (внедрение энергосберегающих светильников уличного освещения) направлено денежных средств в сумме 0,5 млн. рублей (71,4 % уточненного годового плана). Осуществлена реконструкция II второго подъема.

В рамках реализации программы производственного и инвестиционного развития МУП электрических сетей ГО г. Салават РБ на 2009-2012 годы произведена реконструкция технологического оборудования РП-1 на сумму 1,5 млн. рублей. Снижение потерь электроэнергии составит 0,16 %.

Из запланированных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства реализуются проекты:

- по производству мебельной фурнитуры, в рамках которого приобретено оборудование для производства механизмов трансформации и комплектующих к ним, начат выпуск мебельной продукции. Создано дополнительных 5 рабочих мест.

- по строительству цеха по производству кровельных материалов - начато строительство здания под цех по производству кровельных материалов.

Сумма затрат на реализацию данных мероприятий составила 2,1 млн. рублей.

Кроме того, на субсидирование субъектов малого предпринимательства на начальной стадии становления бизнеса в рамках реализации программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2010-2011 годы выделено из бюджета городского округа 1,0 млн. рублей.

На реализацию запланированных мероприятий по развитию образования в городском округе за 2011 год выделено 84,3 млн. рублей, в том числе за счет:

- средств федерального бюджета– 4,6 млн. рублей

- средств бюджета Республики Башкортостан – 4,7 млн. рублей;

- средств бюджета городского округа – 34,4 млн. рублей;

- средств от приносящей доход деятельности – 40,6 млн. рублей.

Для 13 общеобразовательных школ приобретены станки, электронные учебники, мультимедийное оборудование, мебель, компьютеры, интерактивные доски.

В целях сокращения очереди в детские дошкольные учреждения, а также улучшения условий дошкольного образования осуществлена реконструкция муниципальных дошкольных учреждений № 23 и № 2.

Согласно уточненному плану программных мероприятий на реконструкцию МДОУ № 23 запланированы средства в сумме 37 млн. рублей за счет средств бюджета городского округа. По итогам 2011 года на реализацию данного мероприятия выделено  25,1 млн. рублей. Планируемый срок ввода объекта в действие - I квартал 2012 года.

Реконструкция МДОУ № 2 в рамках реализации Комплексной инвестиционной программы социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2015 годы была запланирована на 2013 год. Реализация мероприятия началась в 2011 году. По результатам 12 месяцев 2011 года освоены средства в сумме 4,5 млн. рублей, выделенные из бюджета городского округа (годовой уточненный план-3,3 млн. рублей).  Работы по реконструкции дошкольного учреждения завершены, выделены дополнительные средства на приобретение оборудования.

На проектные работы по строительству двух детских дошкольных учреждений в МР-2, МР-3 выделено из бюджета городского округа 0,6 млн. рублей, из бюджета Республики Башкортостан – 3,2 млн. рублей.

По разделу «Здравоохранение» по итогам 2011 года реализованы мероприятия:

-в рамках проведения капитального ремонта установлены счетчики тепловой энергии во всех лечебно - профилактических учреждениях в количестве 26. Выделено из бюджета городского округа 15,5 млн. рублей.

-на обеспечение необходимыми  медикаментами льготной  категории граждан  федерального и регионального сегмента в течение 2011 года выделено из средств местного бюджета 35 млн. рублей, из средств бюджета Республики Башкортостан - 5,9 млн. рублей.

Ряд мероприятий по данному разделу исключен в виду отсутствия в 2011 году источников финансирования и передачи объектов здравоохранения  в государственную собственность.

На реализацию мероприятий по молодежной политике, поддержке физической культуры и спорта за 2011 год выделено:

- из федерального бюджета - 2,5 млн. рублей;

- из бюджета Республики Башкортостан – 6,1 млн. рублей. Данные средства направлены на реализацию мероприятий, предусмотренных республиканской программой государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2011 - 2015 годы. Выдано 15 свидетельств на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья и 9 свидетельств о предоставлении социальных выплат при рождении ребенка.

- из бюджета городского округа – 1,1 млн. рублей.

Реализуются мероприятия по формированию духовно-нравственных и культурных ценностей, патриотизма в молодежной среде, здорового образа жизни среди молодежи, привлечено к участию около 70 тысяч человек.

В виду отсутствия источников финансирования приостановлены мероприятия по окончанию реконструкции плавательного бассейна «Алмаз».

Охрана окружающей среды.

Решением Совета городского округа от 10 ноября 2011 года № 2-49/559 утверждена городская целевая экологическая программа на период с 2011 по 2015 годы.

Из намеченных 42 мероприятий на 2011г. – выполнено 40 природоохранных мероприятий на общую сумму – 402,4 млн. рублей, из них на 385,7 млн. рублей за счет собственных средств предприятий и организаций городского округа.

Проводится регулярный замер уровня загрязнения воздушного бассейна, который не испытал ощутимых изменений по сравнению с прошлыми годами.

Проверяется качество поверхностных вод в районе г. Салавата. В целях снижения негативного воздействия  на окружающую среду на территории очистных сооружений проводится реконструкция. До 2017 года ОАО «Газпром нефтехим Салават» планирует инвестировать на данные цели более 2 млрд. рублей. В задачи реконструкции входит  повышение качества очистки сточных вод, будет также значительно уменьшена площадка очистных сооружений.