Приложение к решению Совета городского округа город Салават

Республики Башкортостан

от 07 июня 2012 г. № 3-4/59

Информация

О выполнении мероприятий городской целевой программы

«Экология и природные ресурсы (2011-2015годы)» городского округа

город Салават Республики Башкортостан за 2011 год

Решением Совета городского округа город Салават от 10 ноября 2011 года № 2-49/559 утверждены мероприятия городской целевой программы «Экология и природные ресурсы на 2011 - 2015 годы». Главной целью Программы является обеспечение конституционных прав населения города на благоприятную окружающую среду, сбалансированное развитие природно-сырьевой базы для удовлетворения потребностей экономики города в топливно-энергетических, минеральных, лесных и водных ресурсах.

На 2011г. было намечено 42 мероприятия на общую сумму 288,8577 млн. рублей, из них выполнено или находятся в стадии выполнения 40 мероприятий или 95% от намеченных мероприятий (сумма затрат составила 402,461 млн. руб., в том числе – 16,7498 млн. руб. за счет средств бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан).

Остались невыполненными 2 мероприятия:

Строительство регулирующей дамбы Зирганского водозабора – за счет средств РАИП (в 2011 году получено положительное заключение государственной экспертизы) и ООО «Жилкомзаказчик» - выбор и обустройство площадок для сбора отработанных ртутьсодержащих, в том числе энергосберегающих ламп от населения.

Дополнительно выполнено 12 природоохранных мероприятий на сумму 7794,663 млн. рублей. В целом, затраты на природоохранные мероприятия составили 8197,124 млн. руб.

В результате выполнения намеченных мероприятий произошло снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 0,9 тыс. т/год.

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения по сравнению с 2010г. снизились на 1,6 тыс.т. (1,8%) и достигли в 2011г 34,2 тыс. т.

Уровень загрязнения воздушного бассейна не испытал ощутимых изменений по сравнению с прошлыми годами.

Средние концентрации диоксида серы, пыли, двуокиси азота, окиси углерода в воздухе значительно ниже предельно-допустимой концентрации.

Максимально разовая концентрация диоксида азота составила 1,5 ПДК при неблагоприятных метеоусловиях в сентябре 2011 года.

Средние концентрации специфических примесей в атмосфере: сероводорода, аммиака, фенола, углеводородов ниже ПДК, процент повторяемости проб с концентрацией выше ПДК от 0,1 до 2,0.

Качество поверхностных вод в районе г. Салавата наблюдалось в фоновом створе (0,5 км выше г. Салавата) и в контрольном створе, расположенном в пункте водопользования, что ниже сброса вод предприятием ОАО «Газпром нефтехим Салават».

Спланированное снижение нерациональных потерь воды водопотребления достигнуто благодаря замене изношенного трубопровода. С целью получения оперативных данных по обеспечению стабильной и экономически эффективной работы водозабора организовано мониторинговое наблюдение за скважинами I подъема. Ведется наблюдение и на объекте «Кама-1».

В результате очистки грунтовых вод от нефтепродуктов ООО «Роса» в районе 13 цеха ОАО «Газпром нефтехим Салават» извлечено нефтепродукта за 2011 год в количестве 197,42 т.

Характер загрязнения реки Белой в 2011 году не изменился. По-прежнему вода остается загрязненной азотом аммонийным, марганцем, медью, нефтепродуктами.

В фоновом створе, по сравнению с предыдущим годом возросло содержание азота аммонийного до 1,2 ПДК, нефтепродуктов до  2 ПДК, снизилось загрязнение марганцем с 10 до 8 ПДК, медью с 6 до 5 ПДК, концентрация нитритов, фенолов, цинка, никеля ниже ПДК.

В контрольном створе, по сравнению с предыдущим годом, по сравнению с фоновым створом, значительных изменений в характере загрязнения не произошло

Отчет о выполнении

мероприятий программы «Экология и природные ресурсы (2011-2015гг.)»

| № п/п | Наименование мероприятия, исполнители | Сроки выполнения | Объем финансирования, млн. руб. | Ожидаемый экологический эффект | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет города |  |  |
| 1. Охрана водных ресурсов МУП «Салаватводоканал» |
| 1.1 | Строительство регулирующей дамбы Зирганского водозабора | 2011 | 5,0 | - | 5,0 (респ. адресная инвест. программа) | - | Увеличение надежности обеспечения населения питьевой водой | В 2011 году получено положительное заключение государственной экспертизы, не вып. |
| 1.2 | Строительство двух напорных хозфекальных коллекторов от КНС № 3 до ул. Матросова | 2015 | 8,4 | - | - | 8,4 | Рациональное использование водных объектов, обеспечение экологической безопасности | Не истек срок выполнения |
| 1.3. | Проектирование и строительство уличных сетей канализации (24,710 км.) ж/р «Юлдашево» I очередь : | 2011-2015 | 118, 1* |  | 93,7 | 24,4 | Соблюдение санитарных норм при использовании земель ЖР «Юлдашево» | Не истек срок выполнения |
| * Примечание: Показатели стоимости проектирования и строительства уличных сетей канализации ж/р «Юлдашево» ориентировочные, будут уточнены проектами. 2. Управление движением отходов |
| 2.1. | Заказчик отдел городского хозяйства Строительство полигона ТБО с мусоросортировочным комплексом | 2012- 2015 | 70 | - | - | 70 | Соблюдение экологических требований при размещении ТБО | Не истек срок выполнения |
| 3. Развитие системы экологического мониторинга и информационного обеспечения |
| 3.1 | Отдел городского хозяйства Приобретение программных продуктов информационной системы, (Модуль «Экологические платежи предприятия» УПРЗА «Эколог», «Отходы»). | 2012 | 0,041 | - | - | 0,041 | Систематизация сбора информации, полнота учета природопользователей и увеличение поступлений в бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду | Не истек срок выполнения |
| 3.2 | Администрация ГО Расширение режима наблюдений за состоянием качества атмосферного воздуха | 2012 | 18 | - | - | 18 | Владение достоверной информацией для принятия управленческих решений | Не истек срок выполнения |
| 4. Экологическое воспитание и просвещение населения МУ «Отдел образования» |
| 4.1 | Организация экологических акций и природоохранных мероприятий | 2011-2015 | 0,096 | - | - | 0,096 | Приобщение молодежи к решению экологических проблем | Вып. |
| 4.2 | Организация трудовых и образовательных экологических лагерей | 2011 | 0,4145 | - | 0,2657 | 0,1488/ 0,8498 | Приобщение молодежи к решению экологических проблем | Вып. Июнь – 494,676 тыс. руб. Июль - 161,721 тыс. руб. Август – 193,431 тыс. руб. итого 849,828 тыс. руб. – местн. Бюдж. |
| 4.3 | Реализация образовательных проектов в детских дошкольных учреждениях | 2011-2015 | - | - | - | - | Приобщение детей к решению экологических проблем | Вып. |
| 4.4 | Обеспечение доступа населения к достоверной экологической информации: | 2011-2015 | - | - | - | - | Доступ населения к достоверной экологической информации | Вып. |
| 4.5 | Информационные, эколого-образовательные передачи и прямые линии на радио и ТВ | 2011-2015 | - | - | - | - | Доступ населения к достоверной экологической информации | Вып. |
| 5. Реконструкция и развитие зеленого фонда города и охрана ландшафтного разнообразия с ГУ «Стерлитамакское лесничество» (по согласованию) |
| 5.1 | Обеспечение пожарной безопасности городских лесов | 2011-2015 | - | - | - | - | Сохранение городских лесов от пожаров | Вып. |
| 5.2 | Обеспечение рекреации в городских лесах, в том числе: изготовление аншлагов, установка квартальных столбов | 2011 - 2015 | - | - | - | - | Обеспечение благоприятного воздействия леса на здоровье населения города | Планируется на 2012г. установление 4-х аншлагов |
| 6. Благоустройство зеленого фонда города отделом городского хозяйства |
| 6.1 | Обработка лесопарковых зон городских лесов, городских парков от клещей | ежегодно | 0,07/ Вып. 0,01 | - | - | 0,07 | Обработка не менее 10 га ежегодно | Вып. |
| 6.2. | Благоустройство лесопарковых зон отдыха | 2011-2015 | 10/ Вып. 0,1 | - | - | 10 | Установка контейнеров для мусора, вывоз мусора с обустроенных мест отдыха | 100 тыс. |
| 6.3 | Ликвидация стихийных свалок мусора в городских лесах | 2011-2015 | Не требуется | - | - | - | Улучшение состояния городских лесов. | 62 ед. 400 тыс. руб |
| 6.4. | Увеличение количества зеленых насаждений в городе, в том числе с привлечением населения: | 2011-2015 | 7,3/ Вып. 15,7 | - | - | 7,3 | Благоустройство и озеленение территории города | Вып. В 2011г. на озеленение затраты составили 15706,62 тыс. руб. |
| 6.5 | Утверждение перечня объектов озеленения общего пользования | 2011-2015 | - | - | - | - | Обеспечение нормативного количества зеленых насаждений на 1 жителя города | В стадии вып. |
| 7. Защита граждан города от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных и регулирование численности безнадзорных животных гуманными методами отделом городского хозяйства совместно с обществом охотников и рыболовов (по согласованию) |
| 71 | Регулирование численности безнадзорных животных на территории города | 2011-2015 | По факту | - | - | По факту |  | Вып. |
| 7.2 | Предотвращение биологического загрязнения территории города (сбор и вывоз на утилизацию трупов животных с территории города) | 2011-2015 | По факту | - | - | По факту | сбор трупов животных с территории города | Вып. |
| 8. Участие промышленных предприятий в решении проблем охраны окружающей среды города (по согласованию) |
| ОАО «ГазпромНефтехимСалават» |
| 8.1. | Выполнить проект рекультивации ОС-315/2, 36/1-4, 91, 92, 88 | 2011-2012 | 15,0 Вып. 14,552 | - | - | - | Уменьшение выбросов предварительного размещения отходов | Вып. Реконструкция ОС-85 |
| 8.2. | Строительство установки обезвреживания стоков химического завода | 2011-2012 | 125,9/ Вып. 93,278 | - | - | - | Снижение объемов размещения жидких отходов на объекте «Кама» | Вып. Затраты составили 93,278 млн. руб. |
| 8.3. | Строительство установки обезвреживания сернисто-щелочных стоков с целью направления очищенных стоков на очистные сооружения | 2011-2012г.г. | 246/ Вып. 0,0032 | - | - | - | Снижение объемов размещения жидких отходов на объекте «Кама» | Монтаж газоанализатора для контроля за содержанием аммиака в хвостовых газах цеха № 24 с установкой блока анализаторной |
| 8.4. | Выполнить очистку и приступить к рекультивации ОС-315/2, 36/1-4, 91, 92, 88 | 2012-2017гг. | 200 |  |  | - | Уменьшение объемов предварительного размещения отходов. | Не истек срок выполнения |
| 8.5. | Монтаж установки каталитического обезвреживания хвостовых газов от аммиака со свечи абсорбера цеха № 24 | 2011 | 5,865 Вып. 6,188 | - | - | - | Снижение выбросов аммиака в хвостовых газах абсорбера поз. 115 (ист. 202) на 70% | Вып. Монтаж установки каталитического обезвреживания хвостовых газов от аммиака со свечи абсорбера цеха № 50 |
| 8.6. | Монтаж установки каталитического обезвреживания хвостовых газов от аммиака со свечи абсорбера цеха № 24 | 2012 | 7,5 | - | - | - | Снижение выбросов аммиака в хвостовых газах абсорбера поз 43 (ист. 208) на 70% | Не истек срок выполнения |
| 8.7. | Строительство узла подготовки нефтепродукта и переработки нефтешлама очистных сооружений в составе: - сооружения по обезвоживанию уловленных нефтепродуктов; - сооружения механического обезвоживания нефтешлама промстоков; - узел приготовления реагента для обезвоживания нефтепродуктов. | 2012-2014 | 60 | - | - | - | Снижение объема отходов, размещаемых в ОС- 315 | Не истек срок выполнения |
| 8.8. | Строительство комплекса обработки осадков очистных сооружений в составе: - сооружения сжигания осадков промстоков; Сооружения аэробной стабилизации осадка и др. | 2012-2015 | 190 | - | - | - | Обеззараживание и утилизация осадков сточных вод. Снижение количества конечного осадка. Снижение объемов отходов, размещаемых в ОС-315 | Не истек срок выполнения |
| 8.9. | Реконструкция сооружений предварительной (механическая и физико-химическая) очистки нефтесодержащих, солесодержащих сточных вод и стоков растворимой органики | 2012-2014 | 300 | - | - | - | Повышение степени изъятия загрязняющих примесей по ХПК, БПК, взвешенным веществам, нефтепродуктам, ПАВ и др. | Не истек срок выполнения |
| 8.10. | Строительство сооружений механической очистки городских сточных вод и хозяйственно-бытовых сточных вод | 2013-2014 | 110 | - | - | - | Обеспечение тонкой механической очистки сточных вод, химическое удаление фосфатов – обеспечение эффективного протекания биологической очистки | Не истек срок выполнения |
| 8.11. | Строительство сооружений обеззараживания сточных вод I линии | 2013-2014 | 58 | - | - | - | Выполнение санитарно-противоэпидемических требований | Не истек срок выполнения |
| 8.12. | Разработка проектной документации «Реконструкция очистных сооружений ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» | 2011 | 85,816 Вып. 190,609 |  |  | - | Снижение сброса загрязнителей в реку. Взвешенных веществ – 109,55; кобольта-0,04; меди – 0,11; нитратов – 6,04; сульфат-аниов – 750,13; алюминия – 0,09; железа общее – 1,54; маргенеца – 1,2; фосфатов – 15,91; цинка – 0,004; ХПК-791,03 | Реконструкция очистных сооружений ПИР с I-III этапами внедрения |
| 8.13. | Разработка проектной документации «Реконструкция очистных сооружений ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» стадия «Рабочая документация» | 2011-2012 | 76, 400 |  |  | - |  |  |
| 8.14. | Строительство узла приема нефтесодержащих сточных вод ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (нефтеулавливание сточных вод доставляемых транспортом) | 2011-2012 | 20, 000 Вып. 20,886 |  |  | - | Снижение сброса по основным показателям: нефтепродукты, ХПК, БПК, взвешенные вещества | Техническое перевооружение насосной станции ОС-23 |
| ОАО «Салаватнефтемаш» |  |
| 8.15. | Замена физически изношенных трубопроводов питьевой, технической воды | 2011г. | 0,12 Вып. 0,12 | - | - | - | Исключение загрязнения стоков | Вып. Затраты в 2011г. составили 0,12 тыс. ру. |
| 8.16. | Установка приборов учета стоков на контрольных промышленных ливневых колодцах предприятия | 2011г. | 0,14 Вып. 0, 148 | - | - | - | Рациональное использование водных ресурсов | Вып. Затраты в 2011г. составили 0,148 млн. руб. |
| 8.17. | Приобретение и монтаж пылеулавливающего оборудования для шлифовально-обдирочных, заточных и труборезных станков | 2011г. | 0,19 Вып. 0,19 | - | - | - | Снижение выбросов в атмосферу | Вып. Затраты в 2011г. составили 0,19 млн. руб. |
| 8.18. | Реконструкция печи нагревательной с выкатным подом размером 5,6х18,5 м с рециркуляцией на газе | 2011 | 23,0 Вып. 23,973 | - | - | - | Снижение выбросов в атмосферу | Вып. Затраты в 2011г. составили 23,973 млн. руб. |
| ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» |
| 8.19. | Разработка проекта санитарно-защитной зоны ООО НС ТЭЦ | 2011 | 0,833\ 0,833 | - | - | - | Исполнение ВЗ от 30.13.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» | 2011г. Вып. Проект расчетной санитарно-защитной зоны разработан, проведена экспертиза проекта, получено санитарно-эпидемиологическое заключение. Затраты составили 0,833 млн. руб. |
| 8.20. | Выполнение работ по проведению инструментальных замеров по охране атмосферы | 2011-2015гг. | 0,3/ 0,052 | - | - | - | Исполнение ФЗ от 04.05.1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» | 2011г. Вып. Затраты составили 0,052 млн. руб. |
| МУП «Салаватводоканал» |
| 8.21. | Замена изношенных водопроводных сетей | 2011-2015 | 78,75 | - | - | - | Снижение нерациональных потерь воды на 1,5% | За 2011г. заменено 8,55 км водопроводных сетей. При этом затраты составили 23121,6 тыс. руб. в т.ч. 3990,4 – бюджет РБ, 3990,4 – бюджет города |
| 8.22. | Ремонт и замена водоразборных колонок | 2011-2015 | По факту | - | - | - | Исключение возможности нерационального расхода воды | За 2011 выполнен ремонт и произведена замена 74 ед. колонок |
| 8.23. | Проведение мониторинговых наблюдений за скважинами 1 подъема | постоянно | 0,1 | - | - | - | Получение оперативных данных по обеспечению стабильной и экономической и экономически эффективной работы водозабора | Вып. Затраты составили 7 тыс. руб. |
| 8.24. | Осмотр и восстановление ограждения Зирганского водозабора | ежегодно | 0,1 | - | - | - | Санитарная охрана от загрязнения источников | В 2011г. восстановлено 156 км ограждения, затраты составили 9,2 тыс. руб. |
| Салаватская ТЭЦ филиал ООО «БГК» |
| 8.25. | Ремонт газопроводов, тепловой изоляции и обмуровки на котлах: № 11 № 15 № 12 № 14 № 9 № 13 № 5 № 8 | 2011г. 2011г. 2012г. 2012г. 2013г. 2013г. 2014г. 2015г. | 1.0/1.0 1,1/1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 | - | - | - | Снижение выбросов оксидов азота 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 | Вып. Затраты составили 2,1 млн. руб. |
| 8.26. | Ремонт градирни № 1 № 4 | 2011г. 2012г. | По факту Вып. 3,8 | - | - | - | Снижение потребления воды 50 тыс. м3 50 тыс. м3 | Вып. Затраты составили 3,8 млн. руб. |
| 8.27. | Замена изношенных участков золопроводов | ежегодно | 0,03/ 0,03 | - | - | - | Предупреждение загрязнения почвы | Вып. Затраты составили 0,03 |
| Салаватское пассажирское автотранспортное предприятие – филиал ГУП «Башавтотранс» |
| 8.28. | Очистка грязеотстойников локальных очистных сооружений мойки автобусов | 2011-2015гг. | 0,025 | - | - | - | Сокращение сбросов вредных веществ | Вып. |
| Филиал ОАО «Газ-сервис» РБ «Салаватгаз» |
| 8.29. | Организация селективного размещения отходов производства и потребления согласно требованиям и нормам по видам, классам опасности | 2011-2015гг. | По факту | - | - | - | - | Вып. |
| 8.30. | Лабораторный контроль за очисткой сточных вод на газонаполнительной станции | ежемесячно | По факту | - | - | - | Сокращение загрязнения водных объектов | Вып. |
| ОАО «Гидромаш» |
| 8.31. | Ремонт канализационных сетей предприятия | 2011-2015гг. | 0,4/0,1 | - | - | - | Предупреждение загрязнения окружающей среды | Вып. Затраты составили 100 тыс. руб. |
| 8.32. | Ремонт и ревизия оборудования системы водопользования с заменой изношенного | 2011-2015 | 3,9/0,2 | - | - | - | Рациональное использование природных ресурсов | Вып. Затраты составили 200 тыс. руб. |
| 8.33. | Ремонт пылеулавливающего оборудования в подразделениях предприятия | 2013 | 0,3 | - | - | - | Уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу | Не истек срок выполнения |
| 8.34. | Демеркуризация ртутных ламп | ежегодно | 0,015/ 0,02 | - | - | - | Обеспечение безопасного обращения с отходами | Вып. Затраты составили 20 тыс. руб. |
| ОАО «Салаватстекло» |
| 8.35. | Рекультивация отработанного мурдашевского карьера отходами 4-5 кл. опасности | 2011-2015 | 20,0/ 5,2 | - | - | - | Размещение отходов 4-5 кл. опасности | Вып. Затраты составили 5,2 млн. руб. проект передан на гос. Экологическую экспертизу. |
| ООО «РОСА» |
| 8.36. | Очистка грунтовых вод от нефтепродуктов | 2011-2015 | По факту | - | - | - | Исключение загрязнения почвы | 2011г. вып. Всего за 2011 год извлечено 197,42 т нефтепродукта |
| ООО «Жилкомзаказчик» |
| 8.37 | Выбор и обустройство площадок для сбора отработанных ртутьсодержащих, в т.ч. энергосберегающих ламп от населения | 2011 | 0,5 | - | - | - | Обезвреживание и демеркуризация ртутьсодержащих в т.ч. энергосберегающих ламп | Не вып. |

Из намеченных 42 мероприятий на 2011г. – выполнено 40 природоохранных мероприятий на общую сумму – 402,461 млн. руб.

Дополнительно выполнено 12 природоохранных мероприятий на общую сумму 7794,863 млн. руб.

1. Замена действующих резервуаров(Р-2,16) на резервуары с понтонами (НПЗ,цех 13) - 137,881 млн. руб.;

2. Перевод насосов Н-3,Н-5 на торцевые уплотнения типа «Трем» (НПЗ,цех №14 АВТ-4)- 0,001 млн. руб.;

3. Монтаж мембранной установки выделения водорода из продувочных и танковых газов установки синтеза производства аммиака АМ-76 (ГХЗ, цех №54)- 10,827; млн. руб.

4. Монтаж газоанализатора для контроля за содержанием аммиака в хвостовых газах цеха№24 с установкой блока анализаторной  (ГХЗ, цех №24) - 0,032 млн. руб.;

5. Строительство установки ЭЛОУ АВТ-6(НПЗ)- 4817,275 млн. руб.;

6. Строительство установки грануляции карбамида (ГХЗ) - 823,101 млн. руб.;

7. Замена печи поз.F-04 завода Мономер -828,842; млн. руб.;

8. Реконструкция установки Л-24-6 (ГО-2) цеха №9- 1151,495 млн. руб.;

9. Строительство блока окисления сточных вод установок  ЭЛОУ-АВТ-6  Висбрекинг – 4,5 млн. руб.;

10. Строительство водоотвода ливневых вод с территории об. Н-2 - 0,027 млн. руб.;

11. Рекультивация биологического пруда ОС-90- 0,484 млн. руб.;

12. Монтаж узла очистки углекислоты от горючих газов производства аммиака 13,398 млн. руб.