Приложение

к решению Совета

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

О ходе выполнения городской целевой программы «Модернизация системы наружного освещения городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2015 годы» за 2011 год и 9 месяцев 2012 года

Решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 20.06.2011 г. №2-46/517 утверждена городская целевая программа  «Модернизации систем наружного освещения городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2015 годы» (далее – Программа).

Основными целями Программы являются:

- обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения городского округа город Салават Республики Башкортостан;

- формирование комфортных условий проживания населения города;

- решение проблем безопасности дорожного движения.

Программа реализуется в два этапа.

I-й этап реализации Программы (2011-2012 годы) включает в себя:

- проведение инвентаризации установок уличного освещения;

- ремонт систем наружного освещения по существующим опорам и линиям с восстановлением неработающих светоточек и заменой морально устаревших светильников на более энергоэффективные.

II-й этап реализации Программы (2013-2015 годы) подразумевает  строительство новых, реконструкцию и модернизацию существующих систем наружного освещения с применением современных энергоэффективных технологий и материалов.

- Положительный экономический эффект реализации Программы основан на сокращении удельных текущих затрат на содержание систем наружного освещения путем перехода на более экономичные элементы освещения при сохранении аналогичных технических показателей, а в отдельных случаях и при их улучшении.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 230,766 млн. рублей.

| Источники и направления финансирования | Финансовые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Всего, в том числе: | 230,766 | 0,5 | 23,036 | 57,052 | 38,190 | 111,988 |
| бюджет Республики Башкортостан | 115,383 | 0,25 | 11,518 | 28,526 | 19,095 | 55,994 |
| средства местного бюджета | 115,383 | 0,25 | 11,518 | 28,526 | 19,095 | 55,994 |

В ходе программы в 2011 году установлено 67 счетчиков, 201 трансформатор тока на общую сумму 500 тыс. рублей, в том числе из бюджета Республики Башкортостан – 250 тыс. рублей, из бюджета городского округа – 250 тыс. рублей.

- В 2012 году из бюджета Республики Башкортостан выделено 11510 тыс. рублей, из бюджета городского округа – 11337 тыс. рублей. За 9 месяцев выполнена замена всех светильников с лампами накаливания и ртутными лампами на светильники с лампами типа ДНаТ общим количеством 4 169 шт. и замена существующих (устаревших счётчиков электрической энергии) на современные двухтарифные в количестве 64 шт. на сумму 4 484,21 тыс. рублей. Проведена инвентаризация установок уличного освещения, ведется работа по выполнению проекта реконструкции и модернизации сетей наружного освещения. Мероприятия, запланированные в Программе на I этапе, будут выполнены в полном объеме в 2012 году.