Приложение

к решению Совета

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

О ходе выполнения «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2015 годы» за 2011 год и 9 месяцев 2012 года

Решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 05.10.2011 г. № 2-48/555 утверждена «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2015 годы» (далее - Программа).

- Главная цель Программы - обеспечение развития города необходимыми мощностями по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и теплоснабжению в соответствии с Генеральным планом развития городского округа, при улучшении качества оказываемых услуг, обеспечения качества питьевой воды и очистки сточных вод, бесперебойности оказания услуг, повышении надежности водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и теплоснабжения города в соответствии с установленными стандартами и экологическими требованиями.

- Задачи, обеспечивающие повышение санитарной, технологической, экологической надежности существующих систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и теплоснабжения:

- - обеспечение новой застройки города системами водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и теплоснабжения в соответствии с установленными стандартами и экологическими требованиями;

- - обеспечение системами водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и теплоснабжения микрорайонов, планируемых на месте сноса ветхого жилья;

- - обеспечение качества питьевой воды в соответствии с нормативными требованиями;

- - обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии и горячей воды от производителя до потребителя;

- - обеспечение взаимного резервирования фидеров для эффективности оперативных переключений;

- - обеспечение резервного электроснабжения ответственных потребителей в соответствии с категорией надежности;

- - повышение экологической, санитарной, технологической надежности систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и теплоснабжения;

- - повышение эффективности производства и качества оказываемых услуг по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и теплоснабжению.

Выполнение Программы осуществляется в 2 этапа:

- первый этап – с 2011 года по 2013 год;

- - второй этап – с 2014 года по 2015 год.

Объем финансирования программы:

| Источники и направления финансирования | Финансовые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Всего, в том числе: | 1281,666 | 2,204 | 313,886 | 331,756 | 328,973 | 304,847 |
| бюджет Республики Башкортостан | 1136,253 | 0 | 279,055 | 294,685 | 292,268 | 270,245 |
| средства местного бюджета | 121,045 | 2,204 | 28,875 | 30,694 | 30,437 | 28,835 |
| собственные средства предприятий | 24,368 | 0 | 5,956 | 6,377 | 6,268 | 5,767 |

Из-за отсутствия финансирования в 2011 году мероприятия, предусмотренные программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Салават Республики Башкортостан, не осуществлялись.

На основании соглашения от 28.06.2012 г. №164 о предоставлении из бюджета Республики Башкортостан субсидий на софинансирование комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры перечислена субсидия в сумме 16 768,60 тыс. рублей (в том числе из бюджета Республики Башкортостан – 8384,3 тыс. рублей, из бюджета городского округа – 8384,3 тыс. рублей) в уставной фонд МУП «Салаватводоканал» для реализации регулируемой деятельности по водоснабжению и водоотведению.

В рамках данного соглашения предусмотрена модернизация водопроводной сети по улицам Б.Хмельницкого, Гафури, Калинина, Островского, проспекту Нефтяников и в квартале №7. За 9 месяцев 2012 года освоение составило 5048,50 тыс. рублей. В 2012 году работы по модернизации водопроводной сети на вышеуказанных объектах будут выполнены в полном объеме.