Приложение

к решению Совета

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

О ходе выполнения «Программы благоустройства территории городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2015 годы»

за 2011 год и 9 месяцев 2012 года

Решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 02.11.2010 г. №2-38/397 утверждена «Программы благоустройства территории городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2015 годы» (далее - Программа).

Целями и задачами Программы является повышения уровня благоустройства  территорий городского округа и комфортности проживания в нем горожан, обеспечение экологической безопасности, улучшения архитектурного облика города, озеленение.

Программа предусматривает внедрение системного подхода в вопросах благоустройства города для обеспечения статуса городского округа как имеющего высокую экологическую культуру и обладающего эстетически привлекательными свойствами с высоким уровнем качества жизни населения. Внедрение экономических подходов позволит повысить привлекательность территорий города для бизнеса.

В ходе Программы предусмотрены мероприятия в сфере уличного освещения, содержания автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, озеленения, прочих мероприятий по благоустройству территорий городского округа, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

Объемы и источники финансирования Программы:

| № п/п | Источники финансирования | Годы |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
|  |  | млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Республиканский бюджет | 6,977 | 107,664 | 43,28 | 46,20 | 28,40 | 232,521 |  |
| 2 | Бюджет городского округа | 203,144 | 282,58 | 398,332 | 378,189 | 410,302 | 1672,547 |  |
|  | ВСЕГО | 210,121 | 390,244 | 441,612 | 424,389 | 438,702 | 1905,068 |  |

1. Выполнение работ по благоустройству городского округа город Салават РБ  в 2011 году составило 129 514,66 тыс. рублей – 62% от прогнозируемого Программой финансирования.

За истекший период проводились работы по капитальному и текущему ремонту наружного освещения города. На эти цели израсходовано 17 256,18 тыс. рублей, в том числе затраты на освещение города 12 588,11 тыс. рублей.

За отчетный период по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них проведено работ на сумму 53 570,08 тыс. рублей.

При капитальном ремонте автодорог затрачено 6 594,38 тыс. рублей, работы велись на площади 10,5 тыс. м², установлено 1086 м бортовых камней, отремонтированы 5 колодцев, устроен газон на площади 162,9 м².

Согласно распоряжению Правительства Республики Башкортостан от 27.07.2011г. №952-р проведены работы по капитальному ремонту внутриквартальных территорий  32 объектов на общей площади 42 тыс. м²  на сумму 31 368,94 тыс. рублей. Отремонтирован тротуар на площади 1882 м²,  31 колодец, установлено 4122 м бортовых камней.

При текущем ремонте дорог проводились работы на площади 12 тыс. м² на сумму 6017,16 тыс. рублей. В апреле и августе 2011 года производилась дорожная разметка по дорогам города на сумму 1600 тыс. рублей. Установлено 94 дорожных знака, проведена работа по установке светофорных объектов на перекрестках улиц Пархоменко – Революционная, Губкина – Октябрьская, на перекрестке улиц Калинина – Островского старый светофорный объект заменен на более современный.

Отремонтированы  и окрашены ограждения по улицам Ленина, Октябрьская, Дзержинского, Первомайская и по Малой объездной дороге.

Значительные средства в сумме 22 551,91 тыс. рублей затрачены на механизированную уборку городских улиц, на ручную уборку  территорий - 12 998,35 тыс. рублей.

Проведена очистка смотровых колодцев ливневого коллектора от грязи и мусора  в количестве 710 шт. и пожарных гидрантов от снега и льда в количестве 132 шт. по улицам города, п. Мусино, п. Желанный, 112-116 кв.  При капитальном ремонте колодцев ливневой канализации  проведена работа по замене 28 чугунных колодцев, установлено 15 ж/б крышек, отремонтировано 20 люков.

В связи с аварийной ситуацией в декабре 2011 года закрыли путепровод у кирпичного завода. Затраты составили 165,15 тыс. рублей.

Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты составляет 3096 га. Проводились работы по ремонту и содержанию зеленого хозяйства города. Выполнены работы по формовочной обрезке 250 деревьев по улицам города, вырезаны сухие и свисающие ветви деревьев, высажена цветочная рассада на площади 11593 м, скошена сорная трава  на площади 562 га, производились работы по вырубке поросли на площади 27315 м², высажено 150 деревьев. Затраты на озеленение составили 15 706,71 тыс. рублей.

В 2011 году проводились работы с МУСП «Ритуал» г. Салават РБ по содержанию городских кладбищ. Затраты составили 2 566,24  тыс. рублей.

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству составили 7 882,15 тыс. рублей. Подрядной организацией ООО «Общество Охотников и Рыболовов» отловлено и отстрелено 485 бродячих собак, 568 кошек, отремонтированы и окрашены 15 остановочных павильонов, отремонтированы и установлены  273 скамейки и 271 урна по улицам города, при ликвидации несанкционированных свалок вывезено 2684 м³ бытового мусора с 27 свалок.

2. Выполнение  работ по благоустройству городского округа город Салават РБ  за 9 месяцев 2012 года составило 81 158,14 тыс. рублей.

Финансирование работ по дорожному хозяйству составило 21 774,30 тыс. рублей. Произведен текущий ремонт дорог на площади 7,9 тыс. м², нанесена дорожная разметка осевой линии шириной 10 см протяженностью 55 км, зебра шириной 40 см протяженностью 21,7  км, установлено 64 шт. дорожных знака, произведен ремонт дорог на площади 13,55 тыс. м² на сумму 5 051,51 тыс. рублей, обустроены внутриквартальные дороги на площади 6,8 тыс. м² на сумму 5 095,06  тыс. рублей.

За истекший период проводились работы по текущему ремонту наружного освещения города: заменили 62 светильника, 942 лампы, 230 дросселей,  100 патронов,  11 контакторов, 6 счетчиков, установили 10 шт. железобетонных опор, восстановили порывы на линии электропередач – 6550 м. Затраты на текущий ремонт наружного освещения составили 3 066,70 тыс. рублей. На оплату электроэнергии затрачено 8 044,91 тыс. рублей.

На содержание зеленого хозяйства города затрачено 14 564,86 тыс. рублей. Высажена цветочная рассада на площади 6 тыс. м². Производились работы по вертикальному озеленению города, установлено 197 чаш с цветами на столбах вертикального озеленения по улицам Первомайская, Дзержинского, Октябрьская, Островского и Северная. Скошена сорная трава на площади 7092 тыс. м², произведен покос дикорастущей конопли на площади 69 тыс. м². Производились работы по обрезке веток деревьев свисающих на ЛЭП, формовочной обрезка веток, валке сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев в количестве 110 шт, стрижке и омоложению кустарников длиной 29 км.

За истекший период проводились работы по содержанию городских кладбищ. Затраты составили  2 216,74 тыс. рублей.

На прочие мероприятия по благоустройству израсходовано 27 731,14 тыс. рублей. Значительные средства в сумме 15 778,45 тыс. рублей затрачены на механизированную уборку городских улиц, на ручную уборку  территорий – 10 943,64 тыс. рублей, очищены урны, остановочные площадки, вывезено 12,5 тыс. т снега, 6,5 тыс. т мусора. Проводилась очистка 773 шт пожарных гидрантов, затраты составили 498,67 тыс. рублей. При капитальном ремонте колодцев ливневой канализации заменено 39 люков на сумму 199,95 тыс. рублей. Для проведения общегородских субботников закуплено перчаток - 3896 шт, мешков - 500 рулонов, кистей – 1100 шт, извести – 1146 пакетов по 3 кг, граблей – 380 шт, черенки – 470 шт на сумму 199,96 тыс. рублей. Подрядной организацией ООО «Центр экоуслуг» отловлено и отстрелено 367 бродячих собак, 395 кошек, затраты составили 349,16 тыс. рублей. На благоустройство мест отдыха, очистку берега реки Белая, профилактическую обработку от клещей и грызунов территорий городского пляжа, санитарно – эпидемиологическое обследование, изготовление иллюстрированных плакатов – щитов по технике безопасности, текущий ремонт висячего моста через р. Белая на городском пляже, капитальный ремонт фонтанчиков и колонок затрачено 523,51 тыс. рублей. За истекший период произведен ремонт 11 памятников на сумму 408,4 тыс. рублей, ремонт покрытий из тротуарной плитки у обелиска Боевой и Трудовой Славы на сумму 653,57 тыс. рублей, пошили и установили 78 шт флажков на северном въезде в город, затраты на содержание мемориального комплекса Боевой Славы по б.С.Юлаева составили 95,90 тыс. рублей. На содержание скамеек, урн затрачено 239,18 тыс. рублей. Средства в сумме 620,47 тыс. рублей израсходованы на профилактическую обработку от клещей и грызунов, благоустройство и уборку места проведения народного праздника «Сабантуй».  За истекший период ликвидирована 41 свалка, вывезено 1,8 тыс. м³ мусора на сумму 630,70 тыс. рублей. Проведена профилактическая обработка от насекомых и вредителей на площади 24 га, затраты составили 60,00 тыс. рублей.