Приложение

к решению Совета

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

О ходе выполнения «Программы благоустройства территории городского округа город Салават Республики Башкортостан» за 9 месяцев 2013 года

Решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 02.11.2010 г. №2-38/397 утверждена «Программы благоустройства территории городского округа город Салават Республики Башкортостан» (далее - Программа).

Целями и задачами Программы является повышения уровня благоустройства  территорий городского округа и комфортности проживания в нем горожан, обеспечение экологической безопасности, улучшения архитектурного облика города, озеленение.

Программа предусматривает внедрение системного подхода в вопросах благоустройства города для обеспечения статуса городского округа как имеющего высокую экологическую культуру и обладающего эстетически привлекательными свойствами с высоким уровнем качества жизни населения. Внедрение экономических подходов позволит повысить привлекательность территорий города для бизнеса.

В ходе Программы предусмотрены мероприятия в сфере уличного освещения, содержания улично-дорожной сети и инженерных сооружений на них, озеленения, прочих мероприятий по благоустройству территорий городского округа, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения, развития коммунальной инфраструктуры.

Объемы и источники финансирования Программы:

| № п/п | Источники финансирования | Годы | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  |  | млн. рублей |
| 1 | Бюджет Республики Башкортостан | 39,20 | 55,40 | 68,20 | 117,10 | 121,00 | 400,90 |
| 2 | Бюджет городского округа | 107,31 | 150,59 | 171,39 | 207,95 | 195,98 | 833,22 |
|  | ВСЕГО | 146,51 | 205,99 | 239,59 | 325,05 | 316,98 | 1 234,12 |

1. По состоянию на 01.10.2013 г. выполнены  работы по благоустройству города на сумму  105 715,56 тыс. рублей - 103% к уровню 2012 года.

Общая протяженность дорог города 213 км, общей площадью 3120 тыс. м², из них с усовершенствованным покрытием 206 км, площадью 3086 тыс. м². Выполнены работы по дорожному хозяйству на сумму 43 992,03 тыс. рублей – 202% к аналогичному периоду 2012 года. Велись работы по обслуживанию технических средств организации дорожного движения, установлено 28 шт. дорожных знаков, нанесена дорожная разметка по осевой линии шириной 10 см протяжностью 66 км, зебра шириной 40 см протяженностью 26,34 км, выполнен текущий ремонт дорог на площади 9 334 м² на сумму 10 323,59 тыс. рублей. Произведен капитальный ремонт дорог на общей площади 4 722 м² на общую сумму 5 940,80 тыс. рублей. Отремонтирован тротуар на сумму 5 123,79 тыс. рублей на площади 9 тыс. м².

Согласно заключенному соглашению с Государственным комитетом РБ по транспорту и дорожному хозяйству от 13.05.2013 г. №64 выполнены работы по ремонту дорог протяженностью 1220 м на общую сумму 2 090,28 тыс. рублей по следующим объектам: ул. Уфимская от бул. С.Юлаева до ул. Ленинградской, перекресок ул. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Первомайская, ул. Гагарина, пр. Нефтяников, ул. Вокзальная в районе автовокзала. Произведен ремонт внутриквартальных территорий на площади 14 701 м² на сумму 8 329,40 тыс. рублей по следующим объектам: ул. Калинина, д.72, д.74, д.76, по бул. С.Юлаева, д.59, д.59а, д.61; ул. Ленина в районе домов №12, №16, №51, №52, №53, по ул. 30 лет Победы, дом №9, бул. С.Юлаева, д.17.

Ведутся работы по изготовлению технического плана для постановки на государственный кадастровый учет автомобильных дорог.

Общая протяженность освещенных частей улиц и проездов города Салават составляет 144 км. На оплату электроэнергии затрачено 6 788,14 тыс. рублей. Произведен текущий ремонт наружного освещения на сумму 2 590,49 тыс. рублей. МУПЭС г. Салавата заменено 450 шт. дросселей, 135 шт. светильников; 714 шт. ламп, 25 шт. патронов, 10 шт. контакторов, 155 шт. предохранителей, 23 опоры, восстановлены порывы на линии электропередач протяженностью 1640 м.

Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты составляет 3096 га, в том числе парки, скверы и бульвары 161 га, городские леса 1055 га, озеленение улично-дорожной сети 61 га. Затраты на озеленение городских территорий составили 11 832,88 тыс. рублей - 81% к уровню 2012 года. Велись работы по валке сухих и аварийных деревьев в количестве 136 шт., сбору веток по улицам города, выкашиванию травостоя на площади 1068 тыс. м², высажена цветочная рассада на площади 8,2 тыс. м², установлено 225 чаш с цветами на столбах вертикального озеленения по улицам города. Также ведутся работы по посадке и уходу за деревьями и кустарниками; выкашиванию, сбору и сжиганию дикорастущей конопли, вырубке деревьев, попадающих в охранную зону; посадке и выкорчевке кустарников и посадке многолетних цветов.

За истекший период проводились работы по содержанию городских кладбищ на сумму 2 608,70 тыс. рублей, в том числе: содержание мест захоронения – 598,91 тыс. рублей; уборка и вывоз мусора с территорий кладбищ городского округа – 1330,48 тыс. рублей; охрана территорий кладбищ – 549,70 тыс. рублей. Для нужд городского кладбища приобретено 24 контейнера.

На прочие мероприятия по благоустройству израсходовано 36 695,08 тыс. рублей. Значительные средства в сумме 20 052,22 тыс. рублей затрачены на механизированную уборку городских улиц, на ручную уборку  территорий – 11 089,06 тыс. рублей, вывезено 12 тыс. тонн снега, 1137 тонн мусора. Проводилась очистка пожарных гидрантов на сумму 695,84 тыс. рублей, При капитальном ремонте колодцев ливневой канализации заменили 47 люков и кирпичных горловин колодцев и камер на сумму 499,85 тыс. рублей. Приобретен инвентарь для проведения месячников по санитарной уборке города на сумму 99,92 тыс. рублей. В общегородских субботниках участвовало 13 тыс. человек, в том числе работники ЖКХ, школьники, студенты и прочее население, задействовано 123 специальной техники, очищено 1 456 тыс. м² улично–дорожной сети, 118 тыс. м² газонов, вывезено 2 925 тыс. м³ мусора. Подрядной организацией ООО «Центр экоуслуг» отловлено и отстрелено 408 бродячих собак, 447 кошек на сумму 392,30 тыс. рублей.  Произведен ремонт мемориальных комплексов «Вечный огонь» и «Земля Юрматы» на сумму 238,24 тыс. рублей. ООО "Реклама - Сервис" пошито и установлено 76 флажков на северный въезд в город. Планируется установить забор в парке им. А.С. Пушкина, празднично украсить улицы города, приобрести урны, укрепить нагорные канавы.