Приложение № 1

к решению Совета городского округа

город Салават Республики Башкортостан

План  мероприятий Комплексной инвестиционной программы

социально-экономического развития  городского округа город Салават Республики Башкортостан

на 2011-2015 годы

| № п/п | Наименование программного мероприятия | Основные исполнители и соисполнители | Сроки выполнения | Объемы и источники финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Цели и ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Раздел «Промышленное производство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство установки ЭЛОУ-АВТ-6 | ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «Салаватнефтехимремстрой» | 2007-2012 | 4817,0 Собственные средства | 4193 Собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Производственная мощность установки составит 6 млн.т в год. Увеличение отбора светлых нефтепродуктов и газойлевых фракций из нефти, повышение четкости фракционирования, вывод из эксплуатации морально и физически устаревших существующих установок АВТ-1, АВТ-3, АВТ-4, ЭЛОУ-2, ЭЛОУ-5. Пуск объекта осуществился в 4 кв. 2012 года. Создано 70 дополнительных рабочих мест |
| 1.2 | Строительство комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля | ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «Салаватнефтехимремстрой» | 2004-2016 | 407,4 Собственные средства | 508,7 Собственные средства | 2036,6 Собственные средства | 5169,0 Собственные средства | 4643,0 Собственные средства | Мощность проектируемого комплекса составляет 1,095 млн. т. в год. Получение высокооктанового компонента автомобильных бензинов за счет процесса каталитического крекинга тяжелого нефтяного сырья. Создание дополнительных рабочих мест: -после ввода объекта в эксплуатацию-168. |
| 1.3 | Строительство установки грануляции карбамида | ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «Салаватнефтехимремстрой» | 2010-2012 | 823,1 Собственные средства | 334,0 Собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мощность проектируемой установки составляет 493,4 тыс. т/год. Улучшение качества выпускаемого карбамида, повышение безопасности эксплуатации оборудования, перспектива последующего наращивания мощности. Ввод установки осуществился в 4 кв. 2012 года. Численность рабочих мест не изменилась. |
| 1.4 | Строительство ПГУ-410Т на ООО Ново-Салаватская ТЭЦ | ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «Салаватнефтехимремстрой» | 2011-2014 | 2290,8 Собственные средства | 3885,0 Собственные средства | 10168,0 Собственные средства | 155,8 Собственные средства | 0,0 | Объем выработки составит: -эл.энергии 3135 млн. кВтч/год; Создание 72 дополнительных рабочих мест. Пуск в 1 полугод. 2014года. |
| 1.5 | Производство акрилатов | ОАО «Газпром нефтехим Салават» | 2011-2015 | 163,3 Собственные средства | 899,6 Собственные средства | 5296,4 Собственные средства | 11290,4 Собственные средства | 14538,3 Собственные средства | Комплекс акриловой кислоты позволит выпускать сырье для конечной продукции нефтехимии – суперабсорбентов,акриловых дисперсий, акриловых красок. Общий объем инвестиций составляет 32,2 млрд.рублей. В него войдут установки по получению сырой акриловой кислоты мощностью 80тыс.тонн в год, бутилакрилата – 80тыс.тонн в год и ледяной акриловой кислоты – 35тыс.тонн в год. Создание 226 дополнительных рабочих мест. |
| 1.6 | Строительство установки изомеризации | ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «Салаватнефтехимремстрой» | 2011-2015 | 100,5 Собственные средства | 90,5 Собственные средства | 743,9 Собственные средства | 2023,0 Собственные средства | 3932,0 Собственные средства | Производство высокооктанового компонента бензина-изомеризата, не содержащего серу, бензол, ароматические и непредельные углеводороды. Создание 58 дополнительных рабочих мест. |
| 1.7 | Организация производства энергосберегающего стекла | ОАО «Салаватстекло» | 2011 – 2012 | 368,8 Собственные средства | 805,7 Собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Объем производства составил 4 млн.кв.м в год. Пуск производства осуществился в 3 кв. 2012. Социальная эффективность инвестиционного проекта: число созданных рабочих мест составило 14 человек. |
| 1.8 | Техническое перевооружение термического и нагревательного оборудования | ОАО «Салават-нефтемаш» | 2013 г. | 0,0 | 0,0 | 37,0 Собственные средства | 0,0 | 0,0 | Сокращение межремонтных циклов. Гарантированное качество режимов термообработки. Работы выполнены в полном объеме. Численность рабочих мест не изменилась. |
| 1.9 | Создание заготовительного участка | ОАО «Салават-нефтемаш» | 2013 г. | 0,0 | 0,0 | 140,0 Собствен ные средства | 0,0 | 0,0 | Повышение производительности труда и высвобождение сборочных площадей основных цехов |
| 1.10 | Создание цеха металлоконструкций | ОАО «Салават-нефтемаш» | 2013 г. | 0,0 | 0,0 | 200,0 Собствен ные средства | 0,0 | 0,0 | Значительное повышение объема и качества выпускаемых металлоконструкций |
| 1.11 | Строительство цехов по производству горячего оцинкования и изготовлению металлоконструкций | ООО «Салаватметалл», ОАО «ВНЗМ-1,2»,СПКП Жилпромстрой,ООО СТК Башстройизоляция, Проектировщик | 2008-2015 | 91,1 Собственные средства | 16,4 Собственные средства | 19,6 Собственные средства | 0,5 Собственные средства | 0,5 Собственные средства | Объем производства составит 37 000 тн оцинкованных металлоконструкций в год – цех горячего цинкования; 2200 тн. в год – цех металлоконструкций. Создание дополнительных рабочих мест: -во время строительства -60; -после ввода объекта в эксплуатацию-215. |
| 1.12 | Производство полипропиленового ламинированного тканого полотна и мешков коробчатого типа | ООО "Гелиос" г.Уфа, ЗАО ИГ «Корпорация инвестиций», г.Москва | 2012-2014 гг. | 0,0 | 0,3 Собствен ные средства | 0,0 | 565,23 Привлеченные средства | 0,0 | Объем производства- 50 млн/штук в год Создание 250 дополнительных рабочих мест. |
| 1.13 | Производство модифицированного дорожного битума | ООО «Ремстройсервис» | 2013-2014 гг. | 0,0 | 0,0 | 10,0 Собствен ные средства | 15,0 Собствен ные средства |  | Производство модифицированного дорожного битума до 150 тыс. тонн в год. |
|  | Итого по разделу «Промышленное производство»: |  |  | 9062,0 Собственные средства | 10733,2 Собственные средства | 18651,5 Собственные средства | 19218,9 Собственные средства | 23113,8 Собственные средства |  |
| 2. Раздел «Строительство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан» | Администрация городского округа, МУП «Архитектурно-планировочное бюро», КУС Минземимущества РБ по г.Салавату | 2012-2015 г. | 0,0 | 696,9 в т.ч.: 61,2 Средства бюджета РБ 5,7 средства бюджета городского округа 630,0 Собственные средства | 997,0 в т.ч.: 103,0 Средства бюджета РБ 34,5 средства бюджета городского округа 859,5 Собственные средства | 1103,0 в т.ч.: 115,0 Средства бюджета РБ 38,0 средства бюджета городского округа 950,0 Собственные средства | 1207,0 в т.ч.: 125,0 Средства бюджета РБ 42,5 средства бюджета городского округа 1039,5 Собственные средства | Ввод жилья: 2012 г.- 20,5 тыс.кв.м.(в т.ч.индивидуального 17,5тыс.кв.м.); 2013 г.- 30,0 тыс.кв.м.(в т.ч.индивидуального 10,0тыс.кв.м.); 2014 г.- 35,0 тыс.кв.м.в т.ч.индивидуального 11,0тыс.кв.м.); 2015 г.- 39,0 тыс.кв.м. в т.ч.индивидуального 13,0тыс.кв.м.) улучшение жилищных условий граждан (достижение средней обеспеченности населения общей площади 22,4 м2 на человека в 2015г.); увеличение доли семей, которым будет доступно приобретение жилья, соответствующего стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств – с 12 до 30 процентов; увеличение годового объема ввода жилья с увеличение доли ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, к 2015 году до 35 тыс.кв. м; |
| 2.2 | Строительство многоквартирных домов | Организации застройщики | 2011г. | 51,7 Собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в 2011 г.- 16,3 тыс.кв.м. жилья. Комплексное решение проблем развития жилищного строительства |
| 2.3 | Строительство II-ой очереди производства по изоляции труб и фасонных изделий больших диаметров | ООО «Термоизопласт» | 2014-2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 Собственные средства | 18,1 Собственные средства | Создание нового объекта по производству труб и фасонных изделий больших диаметров (630-1020 мм); срок окупаемости – 3 года; число новых рабочих мест – 10 человек; чистая прибыль – 25,00 млн.руб. |
|  | Итого по разделу «Строительство»: |  |  | 51,7 в т.ч.: 51,7 Собственные средства | 696,9 в т.ч.: 61,2 Средства бюджета РБ 5,7 Средства бюджета городского округа 630,0 Собственные средства | 997,0 в т.ч.: 103,0 Средства бюджета РБ 34,5 Средства бюджета городского округа 859,5 Собственные средства | 1121,0 в т.ч.: 115,0 Средства бюджета РБ 38,0 Средства бюджета городского округа 968,0 Собственные средства | 1225,1 в т.ч.: 125,0 Средства бюджета РБ 42,5 Средства бюджета городского округа 1057,6 Собственные средства |  |
| 3. Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и предприятиях городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2010-2014 годы» (за исключением мероприятий учреждений здравоохранения) | Администрация городского округа, муниципальные бюджетные учреждения и муниципальные предприятия городского округа | 2010-2014 | 58,3 внебюджетные источники | 72,1 в т.ч.: 72,1 внебюджетные источники | 36,1 в т.ч.: 36,1 внебюджетные источники | 33,6 в т.ч.: 33,6 внебюджетные источники | 0,0 | Снижение муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными предприятиями объемов потребления воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии в течение 5 лет не менее 15 процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее 3 процентов. Суммарная экономия электрической энергии –17361,9 тыс. кВт*ч; суммарная экономия тепловой энергии - 137,0 тыс. Гкал; суммарная экономия газа – 487,1 тыс. м3 суммарная экономия воды – 1354,5 тыс.м3. |
| 23.2 | Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Салават Республики Башкортостан | Администрация городского округа | 2012-2015 | 0,0 | 20,0 в т.ч.: 10,0 Средства бюджета РБ 10,0 Средства бюджета городского округа | 8,9 в т.ч.: 4,45 Средства бюджета РБ 4,45 Средства бюджета городского округа | 329,0 в т.ч.: 292,3 Средства бюджета РБ 30,4 Средства бюджета городского округа 6,3 Средства предприя тий | 304,8 в т.ч.: 270,2 Средства бюджета РБ 28,8 Средства бюджета городского округа 5,8 Средства предприя тий | Обеспечение городского округа город Салават Республики Башкортостан необходимыми мощностями по электро-, тепло-, газо-, водоснабжению и водоотведению действующих объектов и объектов нового строительства и реконструкции при надлежащем качестве услуг, надежности и бесперебойности оказания услуг. Улучшение экологической ситуации. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2.1 | Строительство русло - регулирующей дамбы на р. Белая в районе Зирганского водозабора | МУП «Салаватводо канал» | 2014-2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,2 Средства бюджета РБ | 54,0 Средства бюджета РБ | Обеспечение надежного водоснабжения городов Салават, Стерлитамак |
| 23.2.2 | Строительство канализационной насосной станции №8 | МУП «Салаватводо канал» | 2014-2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,6 в т.ч.: 31,6 Средства бюджета РБ 4,0 Средства бюджета городско го округа | 34,5 в т.ч.: 31,0 Средства бюджета РБ 3,5 Средства бюджета городско го округа | Обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения в городском округе |
| 23.2.3 | Строительство двух напорных хозфекальных коллекторов от КНС№3 до ул. Матросова | МУП «Салаватводока нал» | 2014-2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 в т.ч.: 8,7 Средства бюджета РБ 0,9 Средства бюджета городско го округа | 8,6 в т.ч.: 7,7 Средства бюджета РБ 0,9 Средства бюджета городско го округа | Рациональное использование водных объектов, обеспечение экологической безопасности |
| 23.2.4 | Приобретение оборудования для электролизной станции получения гипохлорита натрия Зирганского водозабора | МУП «Салаватводо канал» | 2014-2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 Средства бюджета РБ | 10,5 Средства бюджета РБ | Обеспечение населения чистой водопроводной водой, рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |
| 23.2.5 | Модернизация РУ-6кв на 2 подъёме Зирганского водозабора | МУП «Салаватводо канал» | 2012 | 0,0 | 3,2 в т.ч.: 1,6 Средства бюджета РБ 1,6 Средства бюджета городско го округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение безопасности пуска высоковольтных двигателей при процессе подачи воды. Мероприятие выполнено. Произведена замена масляных выключателей на вакуумные. |
| 23.2.6 | Модернизация водопроводной сети от существующего трубопровода до ул. Северной в городском округе г.Салават РБ (ул.Ключевая) | МУП «Салаватводо канал» | 2013 | 0,0 | 0,0 | 3,2 в т.ч.: 1,62 Средства бюджета РБ 1,62 Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | Обеспечение населения чистой водопроводной водой, рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |
| 23.2.7 | Приобретение тросовой установки для бестраншейной замены трубопровода ТРИК М 50 (для замены сетей канализации) | МУП «Салаватводо канал» | 2013 | 0,0 | 0,0 | 2,9 в т.ч.: 1,45 Средства бюджета РБ 1,45 Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | Для замены канализационных сетей при выполнении работ в стесненных условиях, большой глубине заложения трубопроводов, пересечении нескольких коммуникаций. |
| 23.2.8 | Оплата расходов по электроэнергии на подъем воды | МУП «Салаватводо канал» | 2013 | 0,0 | 0,0 | 2,8 в т.ч.: 1,4 Средства бюджета РБ 1,4 Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | Рациональное использование финансовых средств |
| 23.3 | Реализация муниципальной адресной программы по поэтапному переходу на отпуск ресурсов в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009-2012гг. | Администрация городского округа, управляющие организации | 2011-2012 | 127,0 Собственные средства | 40,0 в т.ч.: 9,7 Средства бюджета РБ 20,0 Средства бюджета городского округа 10,3 Собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования в многоквартирных домах |
| 23.4 | Реконструкция I и II подъемов (внедрение энергосберегающих светильников уличного освещения) | МУП «Салаватводо канал» | 2011-2014 | 0,5 Собствен-ные средства | 0,0 | 0,0 | 0,4 Собствен-ные средства | 0,0 | Снижение потребления электрической энергии более чем в 5 раз |
| 23.5 | Реализация комплексной программы производственного и инвестиционного развития МУП Электрические сети ГО г. Салават РБ на 2009-2012 годы | МУП Электрические сети г.Салават | 2011-2012 | 1,5 Собственные средства | 1,1 Собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2011 год – реконструкция технологического оборудования РП-1. 2012год-реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ, выполненных голым проводом, на самонесущий изолированный провод в пос. Мусино. Улучшение качества электрической энергии. |
| 33.6 | Реализация муниципальной программы «Модернизация систем наружного освещения городского округа город Салават Республики Башкортостан» | Администрация городского округа город Салават, управляющие организации | 2012-2015гг. | 0,0 | 19,6 в т.ч.: 9,8 Средства бюджета РБ 9,8 Средства бюджета городско го округа | 0,0 | 38,2 в т.ч.: 19,1 Средства бюджета РБ 19,1 Средства бюджета городско го округа | 112,0 в т.ч.: 56,0 Средства бюджета РБ 56,0 Средства бюджета городско го округа | Сокращение удельных текущих затрат на содержание систем наружного освещения путем перехода на более экономичные элементы освещения при сохранении аналогичных технических показателей. |
| 23.7 | Строительство полигона твердых бытовых отходов | Администрация городского округа | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 в т.ч.: 35,0 Средства бюджета РБ 35,0 Средства бюджета городско го округа | Улучшение экологической обстановки. Соблюдение экологических норм и правил при размещении отходов производства и потребления |
| 3.8 | Жилищное индивидуальное строительство (в том числе для семей имеющие 3-х и более детей) жилого района «Юлдашево» городского округа город Салават РБ | Администрация городского округа | 2013 | 0,0 | 0,0 | 8,3 Средства бюджета РБ | 0,0 | 0,0 | Обеспечение комфортного проживания в районах индивидуальной застройки и многоэтажного строительства. Данное мероприятие включает в себя: -газификация (корректировка) п.Спутник-Юлдашево (3,4млн.руб.); -корректировка проекта водоснабжения микрорайона Спутник-Юлдашево (1,9млн.руб.); -корректировка электроснабжения ЖР «Юлдашево» (3,0млн.руб.). |
|  | Итого по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»: |  |  | 187,3 в т.ч.: 187,3 Собственные средства | 152,8 в т.ч.: 29,5 Средства бюджета РБ 39,8 Средства бюджета городско го округа 83,5 Собственные средства | 53,3 в т.ч.: 12,75 Средства бюджета РБ 4,45 Средства бюджета городско го округа 36,1 Собственные средства | 401,2 в т.ч.: 311,4 Средства бюджета РБ 49,5 Средства бюджета городско го округа 40,3 Собственные средства | 486,8 в т.ч.: 361,2 Средства бюджета РБ 119,8 Средства бюджета городско го округа 5,8 Собственные средства |  |
| 4. Раздел «Транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Строительство трамвайной линии | Администрация городского округа город Салават РБ | 2014-2017гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 Средства бюджета РБ | 321,0 Средства бюджета РБ | Обеспечение жителей густонаселенных восточного и юго-восточного районов беспересадочной доставкой в промышленные районы города; улучшение экологической обстановки. Создание дополнительных 62 рабочих мест. |
| 44.2 | Приобретение подвижного состава (трамвайных вагонов) | Администрация городского округа город Салават РБ | 2014-2017 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 Средства бюджета РБ | 25,0 Средства бюджета РБ | Снижение расхода электроэнергии, улучшение экологической обстановки, комфортность. Ежегодно по 2 единицы. |
| 44.3 | Разработка проекта организации дорожного движения на территории городского округа | Администрация городского округа город Салават РБ | 2013г. | 0,0 | 0,0 | 0,8 Средства бюджета городско го округа | 0,0 | 0,0 | Приведение автодорог общего назначения в соответствие с ГОСТ Р 50597-93 "Требование к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" |
|  | Итого по разделу «Транспорт»: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,8 в т.ч.: 0,8 Средства бюджета городско го округа | 425,0 в т.ч.: 425,0 Средства бюджета РБ | 346,0 в т.ч.: 346,0 Средства бюджета РБ |  |
| 5. Раздел «Малое и среднее предпринимательство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.1 | Реализация программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Салават Республики Башкортостан | Администрация городского округа город Салават РБ | 2011-2013 | 1,0 Средства бюджета городско го округа | 6,9 в т.ч.: 4,8 Средства бюджета РФ 0,6 Средства бюджета РБ 1,5 Средства бюджета городско го округа | 25,1 в т.ч.: 13,7 Средства бюджета РФ 3,4 Средства бюджета РБ 8,0 Средства бюджета городско го округа | 0,0 | 0,0 | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение занятости населения, создание дополнительных рабочих мест, насыщение рынка товарами (услугами), увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в бюджет городского округа город Салават Республики Башкортостан |
| 55.2 | Создание фермерского хозяйства по выращиванию сельхозпродукции | ИП Лепетуха Иван Владимирович | 2014-2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 Собственные средства | 150,0 Собственные средства | Строительство комплекса с бытовыми, офисными, складскими и производственными площадями, теплично-парниковым хозяйством для выращивания и реализации сельхозпродукции населению в масштабах города, республики, страны. Строительство автономной котельной и электростанции |
| 25.3 | Строительство овоще- и картофелехранилища с производством, предназначенным для глубокой промышленной переработки | ООО «Башстрой маркет» | 2012-2015 | 0,0 | 13,0 Собственные средства | 15,0 Собственные средства | 15,0 Собственные средства | 15,0 Собственные средства | Строительство овоще- и картофелехранилища с производством, предназначенным для глубокой промышленной переработки не только в полуфабрикаты, но и в конечный экологичный и качественный продукт (торговая марка, республиканский бренд) |
| 25.4 | Строительство цеха по производству кровельных материалов | ИП Галин Спартак Фаритович | 2011-2014 | 1,5 Собственные средства | 0,8 Собственные средства | 3,0 Собственные средства | 1,0 Собственные средства | 0,0 | Расширение производства, строительство цеха по производству кровельных материалов, удовлетворение потребности населения в кровельных материалах |
| 55.5 | Реконструкция здания цеха с гаражом под торгово-выставочный комплекс | ООО «ДИАС-М» ООО ПКФ «Актау» | 2014-2015 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 Собственные средства | 220,0 Собственные средства 0 | Объем товарооборота более 200 млн. руб. в год. Создание 450 дополнительных рабочих мест. |
|  | Итого по разделу «Малое и среднее предпринимательство»: |  |  | 2,5 в т.ч.: 1,0 Средства бюджета городского округа 1,5 Собствен-ные средства | 20,7 в т.ч.: 4,8 Средства бюджета РФ 0,6 Средства бюджета РБ 1,5 Средства бюджета городского округа 13,8 Собствен-ные средства | 43,1 в т.ч.: 13,7 Средства бюджета РФ 3,4 Средства бюджета РБ 8,0 Средства бюджета городского округа 18,0 Собствен-ные средства | 376,0 в т.ч.: 376,0 Собствен-ные средства | 385,0 в т.ч.: 385,0 Собствен-ные средства |  |
| 6. Раздел «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.1 | Капитальный, текущий ремонт и строительство новых сооружений в МУ «Детский оздоровительный лагерь «Бригантина» | Администрация городского округа | 2012-2013 | 0,0 | 1,6 в т.ч.: 1,6 Средства бюджета городского округа | 3,0 в т.ч.: 3,0 Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | Повышение эффективности использования материально-технической базы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления, расширение перечня рекреационных услуг (образование, медицинские и т.д.) |
| 66.2 | Строительство детского дошкольного учреждения в МР-3 | Администрация городского округа | 2011-2013г. | 2,1 в т.ч.: 1,5 Средства бюджета РБ 0,6 средства бюджета городского округа | 54,9 Средства бюджета РБ | 84,2 Средства бюджета РБ | 0,0 | 0,0 | Улучшение условий дошкольного образования, удовлетворение потребностей населения городского округа, создание 220 дополнительных дето-мест, сокращение очереди в детские дошкольные учреждения. Создание 65 рабочих мест. |
| 66.3 | Строительство детского дошкольного учреждения в МР-2 | Администрация городского округа | 2011-2013 г. | 1,7 Средства бюджета РБ | 7,0 Средства бюджета РБ | 133,5 Средства бюджета РБ | 0,0 | 0,0 | Улучшение условий дошкольного образования, удовлетворение потребностей населения городского округа, создание 220 дополнительных дето-мест, сокращение очереди в детские дошкольные учреждения. |
| 66.4 | Строительство детского дошкольного учреждения в МР-94-95 на 150 мест | Администрация городского округа | 2014-2015 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 Средства бюджета РБ | 18,9 Средства бюджета РБ | Улучшение условий дошкольного образования, удовлетворение потребностей населения городского округа, создание 150 дополнительных дето-мест, сокращение очереди в детские дошкольные учреждения. Создание 45 рабочих мест. |
| 66.5 | Строительство детского дошкольного учреждения в МР-48а на 220 мест | Администрация городского округа | 2015-2017гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 Средства бюджета РБ | Улучшение условий дошкольного образования, удовлетворение потребностей населения городского округа, создание 220 дополнительных дето-мест, сокращение очереди в детские дошкольные учреждения. Создание 55 рабочих мест. |
| 66.6 | Капитальный ремонт МДОУ № 2 | Администрация городского округа | 2011 г. | 4,5 Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение условий дошкольного образования, обеспечение потребностей населения городского округа, создание 60 дополнительных дето-мест. Создание 30 рабочих мест. |
| 66.7 | Капитальный ремонт МДОУ № 23 | Администрация городского округа | 2011 г. | 25,1 Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Удовлетворение потребностей населения городского округа, создание 220 дополнительных дето-мест, сокращение очереди в детские дошкольные учреждения. Создание 60 рабочих мест. |
| 66.8 | Капитальный ремонт здания бывшего детского сада по ул. Островского 60 | Администрация городского округа | 2012-2013 г. | 0,0 | 46,7 в т.ч.: 8,972 Средства бюджета РБ 16,6 Средства бюджета городско-го округа 21,1 Внебю-джетные источники | 5,03 в т.ч.: 1,03 Средства бюджета РБ 4,0 Средства бюджета городско-го округа | 0,0 | 0,0 | Улучшение условий дошкольного образования, обеспечение потребностей населения городского округа, создание 150 дополнительных дето-мест. Создание 45 рабочих мест. |
| 66.9 | Увеличение количества мест в ДОУ за счет возврата перепрофилированных групп (залов, гостиных, студий) | Администрация городского округа, дошкольные образовательные учреждения | 2011-2015 г. | 1,5 в т.ч. 1,5 Средства бюджета городско-го округа | 3,3 в т.ч.: 2,0 Средства бюджета РФ 1,0 Средства бюджета городско-го округа 0,3 Внебюджетные источники | 2,2 в т.ч.: 2,2 Средства бюджета РБ | 1,5 Средства бюджета городско-го округа | 1,5 Средства бюджета городско-го округа | Повышение охвата детей дошкольным образованием |
| 66.10 | Изменение школьной инфраструктуры: -улучшение материально-технической базы ОУ. | Управление образования, образователь ные учреждения | 2011-2015гг. | 44,0 в т.ч.: 2,7 Средства бюджета РФ 1,5 Средства бюджета РБ 2,1 Средства бюджета городско-го округа 37,7 Внебюджетные источники | 26,1 в т.ч.: 8,6 Средства бюджета РФ 4,3 Средства бюджета РБ 2,7 Средства бюджета городско-го округа 10,5 Внебюджетные источники | 14,8 в т.ч.: 5,7 Средства бюджета РФ 8,2 Средства бюджета РБ 0,4 Средства бюджета городско-го округа 0,5 Внебюджетные источники | 1,0 Средства бюджета городско-го округа | 1,0 Средства бюджета городско-го округа | Улучшение условий обучения и воспитания обучающихся |
| 66.11 | Оснащение образовательных учреждений компьютерами в расчете 1 компьютер на 18 учащихся, интерактивными досками. | Управление образования, образовательные учреждения | 2011-2015гг | 5,0 в т.ч.: 1,9 Средства бюджета РФ 0,2 Средства бюджета городского округа 2,9 Внебюджетные источники | 8,9 в т.ч.: 8,9 Средства бюджета РБ 0,03 Средства бюджета городского округа | 0,05 Средства бюджета городского округа | 0,5 Средства бюджета городского округа | 0,5 Средства бюджета городского округа | Модернизация ресурсной базы ОУ. Повышение качества образования |
| 66.12 | Капитальный ремонт и приобретение оборудования ДОУ по ул.К.Маркса, д.22 «а» | Управление образования | 2013г. |  |  | 45,0 Средства бюджета РФ |  |  | Улучшение условий дошкольного образования, обеспечение потребностей населения городского округа, создание 150 дополнительных дето-мест. Создание 45 рабочих мест. |
| 66.13 | Капитальный ремонт и приобретение оборудования ДОУ по ул. Ленина, д.55 | Управление образования | 2013г. |  |  | 60,0 Средства бюджета РФ |  |  | Улучшение условий дошкольного образования, обеспечение потребностей населения городского округа, создание 200 дополнительных дето-мест. Создание 56 рабочих мест. |
| 66.14 | Капитальный ремонт и приобретение оборудования ДОУ по ул. Калинина, д.67 | Управление образования | 2013г. |  |  | 60,0 Средства бюджета РФ |  |  | Улучшение условий дошкольного образования, обеспечение потребностей населения городского округа, создание 200 дополнительных дето-мест. Создание 56 рабочих мест. |
|  | Итого по разделу «Образование»: |  |  | 83,9 в т.ч.: 4,6 Средства бюджета РФ 4,7 Средства бюджета РБ 34,0 Средства бюджета городского округа 40,6 Внебюджетные источни-ки | 148,5 в т.ч.: 10,6 Средства бюджета РФ 84,1 Средства бюджета РБ 21,93 Средства бюджета городского округа 31,9 Внебюджетные источни-ки | 407,8 в т.ч.: 170,7 Средства бюджета РФ 229,13 Средства бюджета РБ 7,45 Средства бюджета городского округа 0,5 Внебюджетные источни-ки | 4,5 в т.ч.: 1,5 Средства бюджета РБ 3,0 Средства бюджета городского округа | 23,4 в т.ч.: 20,4 Средства бюджета РБ 3,0 Средства бюджета городского округа |  |
| 7. Раздел «Здравоохранение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.1 | Строительство многопрофильной больницы | Министерство здравоохранения РБ, главный врач ГБУЗ РБ ГБ г. Салават | 2014-2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,0 Средства бюджета РБ | 217,0 Средства бюджета РБ | Окончание строительства многопрофильной больницы и ввод в эксплуатацию второго корпуса хирургического центра- 430,0 млн. руб. Это позволит развернуть дополнительные площади для оказания более качественной и комфортной медицинской помощи; высвобождение здания (первого этажа жилого дома), занимаемого отделением переливания крови. |
|  | Итого по разделу: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,0 Средства бюджета РБ | 217,0 Средства бюджета РБ |  |
| 8. Раздел «Молодежная политика, культура, физическая культура и спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68.1 | Республиканская программа государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2011 – 2015 годы | Администрация городского округа | 2011-2015 | 8,6 в т.ч.: 2,5 Средства бюджета РФ 6,1 Средства бюджета РБ | 18,4 в т.ч.: 4,7 Средства бюджета РФ 13,7 Средства бюджета РБ | 18,0 в т.ч.: 4,6 Средства бюджета РФ 13,4 Средства бюджета РБ | 18,0 в т.ч.: 4,3 Средства бюджета РФ 12,7 Средства бюджета РБ 1,0 Средства бюджета городского округа | 18,0 в т.ч.: 4,3 Средства бюджета РФ 12,7 Средства бюджета РБ 1,0 Средства бюджета городского округа | Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий 135 молодым семьям. |
| 68.2 | Мероприятия по формированию духовно-нравственных и культурных ценностей, патриотизма в молодежной среде | Администрация городского округа | 2011-2015 г. | 0,3 Средства бюджета городского округа | 0,2 Средства бюджета городского округа | 0,2 Средства бюджета городского округа | 0,2 Средства бюджета городского округа | 0,2 Средства бюджета городского округа | ### Формирование гражданско-патриотического мировоззрения молодежи, повышение ее социальной активности, развитие творческой деятельности; укрепление физического и психического здоровья молодежи |
| 68.3 | Мероприятия по формированию здорового образа жизни среди молодежи, охрана здоровья молодых граждан, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде | Администрация городского округа | 2011-2015 г. | 0,3 Средства бюджета городского округа | 0,2 Средства бюджета городского округа | 0,2 Средства бюджета городского округа | 0,2 Средства бюджета городского округа | 0,2 Средства бюджета городского округа | Укрепление физического и психического здоровья молодежи; улучшение материального состояния и социально-бытовых условий жизни молодых семей; снижение уровня безработицы среди молодежи |
| *8.4 | Мероприятия по поддержке и развития сферы досуга и творчества молодежи | Администрация городского округа | 2012-2015 г. | 0,0 | 1,2 Средства бюджета городского округа | 1,2 Средства бюджета городского округа | 1,2 Средства бюджета городского округа | 1,2 Средства бюджета городского округа | Развитие системы молодежного отдыха, организация профильных лагерей и смен, реализация вариативных программ и проектов организации молодежного и семейного отдыха; развитие художественного творчества молодежи, организация различных молодежных конкурсов и фестивалей |
| 68.5 | Реализация программы «Развитие хоккея в городском округе город Салават РБ на 2010-2012 годы» | Администрация городского округа город Салават РБ, ОАО «Газпром нефтехим Салават», Комитет по ФК и С | 2010-2012гг. | 0,5 Средства бюджета городского округа | 1,0 Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение массовости занятий хоккеем среди различных возрастных групп населения, создание условий, в том числе материально-технической базы, отвечающие современным требованиям, подготовка спортсменов высокого класса. Увеличение количества детей, подростков и молодёжи, занимающихся хоккеем, подготовка спортсменов высокого класса. |
| 68.6 | Реконструкция плавательного бассейна «Алмаз» | Администрация городского округа, ОАО «Газпром нефтехим Салават». | 2012г. | 0,0 | 94,6 Средства бюджета РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Цель: развитие физической культуры и спорта, привлечь население города к активным занятиям физической культурой и спортом, пропаганд здорового образа жизни, создание условий, в том числе материально-технической базы, подготовка спортсменов высокого класса. Результат: увеличение численности населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 68.7 | Строительство универсальных спортивных площадок по месту жительства | Администрация городского округа, управляющие компании ЖКХ | 2012-2015гг. | 0,0 | 10,1 Внебюджетные источники | 3,3 в т.ч.: 3,3 Внебюджетные источники | 7,7 в т.ч.: 4,0 Средства бюджета городского округа 3,7 Внебюджетные источники | 7,7 в т.ч.: 4,0 Средства бюджета городского округа 3,7 Внебюджетные источники | Цель: привлечь население города к активным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, создание условий, в том числе материально-технической базы. Результат: увеличение численности населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. |
| 8.8 8.8 | Реконструкция здания бывшей СОШ № 26 по ул. Горького, 3 для центра тяжелой атлетики | Администрация городского округа | 2014-2015гг. | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 Средства бюджета РБ | 5,6 Средства бюджета РБ | Создание благоприятных условий для занятий пауэрлифтингом, в т.ч. материально-технической базы для занятий подростков и детей. Результат: увеличение численности населения, систематически занимающихся тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом. |
| 88 8.9 | Реконструкция бывшего здания «Титаник» по ул. Губкина, 10 А (2-й этаж) для центра бокса и настольного тенниса | Администрация городского округа | 2013-2014гг. | 0,0 | 0,0 | 8,99 в т.ч.: 8,8 Средства бюджета РБ 0,19 Средства бюджета городского округа | 8,8 в т.ч.: 8,8 Средства бюджета РБ | 0,0 | Создание благоприятных условий для занятия боксом и настольным теннисом, в т.ч. материально-технической базы для занятий подростков и детей. Результат: увеличение численности населения, систематически занимающихся боксом и настольным теннисом. |
|  | Итого по разделу «Молодежная политика, культура, физическая культура и спорт»: |  |  | 9,7 в т.ч.: 2,5 Средства бюджета РФ 6,1 Средства бюджета РБ 1,1 Средства бюджета городского округа | 125,7 в т.ч.: 4,7 Средства бюджета РФ 108,3 Средства бюджета РБ 2,6 Средства бюджета городского округа 10,1 Внебюджетные источни ки | 31,9 в т.ч.: 4,6 Средства бюджета РФ 22,2 Средства бюджета РБ 1,79 Средства бюджета городского округа 3,3 Внебюджетные источни ки | 43,1 в т.ч.: 4,3 Средства бюджета РФ 28,5 Средства бюджета РБ 6,6 Средства бюджета городского округа 3,7 Внебюджетные источни ки | 32,9 в т.ч.: 4,3 Средства бюджета РФ 18,3 Средства бюджета РБ 6,6 Средства бюджета городского округа 3,7 Внебюджетные источни ки |  |
| 9. Раздел «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99.1 | Реализация муниципальной программы «Экология и природные ресурсы» городского округа город Салават Республики Башкортостан * за исключением инвестиционных проектов МУП «Салаватводоканал» | Администрация городского округа | 2011-2015 | 402,4 в т.ч.: 16,7 Средства бюджета городского округа 385,7 Внебюджетные источники | 1044,5 в т.ч.: 16,48 Средства бюджета городского округа 1027,97 Внебюджетные источники | 328,67 в т.ч.: 1,87 Средства бюджета РБ 25,8 Средства бюджета городского округа 301,0 Внебюджетные источники | 351,4 в т.ч.: 18,7 Средства бюджета РБ 25,8 Средства бюджета городского округа 306,9 Внебюджетные источники | 147,4 в т.ч.: 18,7 Средства бюджета РБ 25,9 Средства бюджета городского округа 102,8 Внебюджетные источники | Повышение уровня экологической безопасности населения и природных комплексов городского округа. |
|  | Итого по разделу: |  |  | 402,4 в т.ч.: 16,7 Средства бюджета городского округа 385,7 Внебюджетные источники | 1044,5 в т.ч.: 16,48 Средства бюджета городского округа 1027,97 Внебюджетные источники | 328,7 в т.ч.: 1,87 Средства бюджета РБ 25,8 Средства бюджета городского округа 301,0 Внебюджетные источники | 351,4 в т.ч.: 18,7 Средства бюджета РБ 25,8 Средства бюджета городского округа 306,9 Внебюджетные источники | 147,4 в т.ч.: 18,7 Средства бюджета РБ 25,9 Средства бюджета городского округа 102,8 Внебюджетные источники |  |
| 10. Раздел «Реализация мероприятий по административной реформе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 610.1 | Модернизация технических средств, включая серверное оборудование, оборудование инфраструктуры | Администрация городского округа | 2011-2014гг. | 1,2 Средства бюджета городского округа | 0,4 Средства бюджета городского округа | 0,86 Средства бюджета городского округа | 6,0 Средства бюджета городского округа | 0,0 | Модернизация рабочих мест специалистов для оказания услуг в электронном виде |
| 610.2 | Создание каналов обмена информацией в пределах городского округа | Администрация городского округа | 2011-2015гг. | 0,2 Средства бюджета городского округа | 0,3 Средства бюджета городского округа | 0,4 Средства бюджета городского округа | 0,6 Средства бюджета городского округа | 0,6 Средства бюджета городского округа | Обеспечение межведомственного взаимодействия с использованием информационных технологий |
| 610.3 | Модернизация системы видеонаблюдения | Администрация городского округа | 2014 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 Средства бюджета городского округа | 0,0 | Повышение безопасности |
| 610.4 | Лицензирование программного обеспечения | Администрация городского округа | 2014-2015гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 Средства бюджета городского округа | 5,0 Средства бюджета городского округа | Повышение качества обработки информации |
| *10.5 | Переход МУП, МАУ к Федеральному закону № 44-ФЗ от 05.04.2013года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Муниципальные автономные учреждения (предприятия) | 2012-2014гг. | 0,0 | 0,05 Внебюджетные источники | 0,3 Внебюджетные источники | 0,3 Внебюджетные источники | 0,0 | Обеспечение единства закупочной деятельности, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение системности, гласности и прозрачности закупок, предотвращение коррупции. |
|  | Итого по разделу: |  |  | 1,4 в т.ч.: 1,4 Средства бюджета городского округа | 0,75 в т.ч.: 0,7 Средства бюджета городского округа 0,05 Внебюджетные источни ки | 1,56 в т.ч.: 1,26 Средства бюджета городского округа 0,3 Внебюджетные источни ки | 13,9 в т.ч.: 13,6 Средства бюджета городского округа 0,3 Внебюджетные источни ки | 5,6 в т.ч.: 5,6 Средства бюджета городского округа |  |
|  |  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |
|  | Итого по разделам: | 224,8 2886,5 566,9 87712,3 |  | 7,1 Средства бюджета РФ 10,8 Средства бюджета РБ 54,2 Средства бюджета городско го округа 9728,8 Внебюджетные источни-ки | 20,1 Средства бюджета РФ 283,7 Средства бюджета РБ 88,7 Средства бюджета городско го округа 12530,5 Внебюджетные источни-ки | 189,0 Средства бюджета РФ 372,3 Средства бюджета РБ 84,1 Средства бюджета городско го округа 19870,2 Внебюджетные источни-ки | 4,3 Средства бюджета РФ 1113,1 Средства бюджета РБ 136,5 Средства бюджета городско го округа 20914,1 Внебюджетные источни-ки | 4,3 Средства бюджета РФ 1106,6 Средства бюджета РБ 203,4 Средства бюджета городско го округа 24668,7 Внебюджетные источни-ки |  |
|  | Всего: | 91390,5 |  | 9800,9 | 12923,0 | 20515,6 | 22168,0 | 25983,0 |  |