Приложение № 1

к решению Совета городского округа

город Салават Республики Башкортостан

План  мероприятий Комплексной инвестиционной программы

социально-экономического развития  городского округа город Салават Республики Башкортостан

на 2011-2015 годы

| № п/п | Наименование программного мероприятия | Основные исполнители и соисполнители | Сроки выполнения | Объемы и источники финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Цели и ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Раздел «Промышленное производство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство установки ЭЛОУ-АВТ-6 | ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «Салаватнефтехимремстрой» | 2007-2012 | 4817,0 Собственные средства | 4193 Собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Производственная мощность установки составит 6 млн.т в год. Увеличение отбора светлых нефтепродуктов и газойлевых фракций из нефти, повышение четкости фракционирования, вывод из эксплуатации морально и физически устаревших существующих установок АВТ-1, АВТ-3, АВТ-4, ЭЛОУ-2, ЭЛОУ-5. Пуск объекта осуществился в 4 кв. 2012 года. Создано 70 дополнительных рабочих мест |
| 1.2 | Строительство комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля | ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «Салаватнефтехимремстрой» | 2004-2016 | 407,4 Собственные средства | 508,7 Собственные средства | 2175,7 Собственные средства | 4243,5 Собственные средства | 4864,0 Собственные средства | Мощность проектируемого комплекса составляет 1,095 млн. т. в год. Получение высокооктанового компонента автомобильных бензинов за счет процесса каталитического крекинга тяжелого нефтяного сырья. Создание дополнительных рабочих мест: -после ввода объекта в эксплуатацию-168. |
| 1.3 | Строительство установки грануляции карбамида | ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «Салаватнефтехимремстрой» | 2010-2012 | 823,1 Собственные средства | 334,0 Собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мощность проектируемой установки составляет 493,4 тыс. т/год. Улучшение качества выпускаемого карбамида, повышение безопасности эксплуатации оборудования, перспектива последующего наращивания мощности. Ввод установки осуществился в 4 кв. 2012 года. Численность рабочих мест не изменилась. |
| 1.4 | Строительство ПГУ-410Т на ООО Ново-Салаватская ТЭЦ | ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «Салаватнефтехимремстрой» | 2011-2014 | 2290,8 Собственные средства | 3885,0 Собственные средства | 4820,2 Собственные средства | 5503,6 Собственные средства | 0,0 | Объем выработки составит: -эл.энергии 3135 млн. кВтч/год; Создание 72 дополнительных рабочих мест. Пуск ориентировочно в 2014г. |
| 1.5 | Производство акрилатов | ОАО «Газпром нефтехим Салават» | 2011-2016 | 163,3 Собственные средства | 899,6 Собственные средства | 4839,7 Собственные средства | 7369,8 Собственные средства | 14538,3 Собственные средства | Комплекс акриловой кислоты позволит выпускать сырье для конечной продукции нефтехимии – суперабсорбентов, акриловых дисперсий, акриловых красок. Общий объем инвестиций составляет 35,0 млрд. рублей. В него войдут установки по получению сырой акриловой кислоты мощностью 80тыс.тонн в год, бутилакрилата – 80тыс.тонн в год и ледяной акриловой кислоты – 35тыс.тонн в год. Создание 226 дополнительных рабочих мест. |
| 1.6 | Строительство установки изомеризации | ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «Салаватнефтехимремстрой» | 2011-2015 | 100,5 Собственные средства | 90,5 Собственные средства | 879,1 Собственные средства | 2023,0 Собственные средства | 3797,0 Собственные средства | Производство высокооктанового компонента бензина-изомеризата, не содержащего серу, бензол, ароматические и непредельные углеводороды. Создание 58 дополнительных рабочих мест. |
| 1.7 | Организация производства энергосберегающего стекла | ОАО «Салаватстекло» | 2011 – 2012 | 368,8 Собственные средства | 805,7 Собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Объем производства составил 4 млн.кв.м в год. Пуск производства осуществился в 3 кв. 2012. Социальная эффективность инвестиционного проекта: число созданных рабочих мест составило 14 человек. |
| 1.8 | Техническое перевооружение термического и нагревательного оборудования | ОАО «Салават-нефтемаш» | 2013 г. | 0,0 | 0,0 | 37,0 Собственные средства | 0,0 | 0,0 | Сокращение межремонтных циклов. Гарантированное качество режимов термообработки. Работы выполнены в полном объеме. Численность рабочих мест не изменилась. |
| 1.9 | Создание заготовительного участка | ОАО «Салават-нефтемаш» | 2015 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 Собствен ные средства | Повышение производительности труда и высвобождение сборочных площадей основных цехов |
| 1.10 | Строительство цехов по производству горячего оцинкования и изготовлению металлоконструкций | ООО «Салаватметалл», ОАО «ВНЗМ-1,2»,СПКП Жилпромстрой, ООО СТК Башстройизоляция, Проектировщик | 2008-2015 | 91,1 Собственные средства | 16,4 Собственные средства | 19,6 Собственные средства | 0,5 Собственные средства | 0,5 Собственные средства | Объем производства составит 37 000 тн оцинкованных металлоконструкций в год – цех горячего цинкования; 2200 тн. в год – цех металлоконструкций. Создание дополнительных рабочих мест: -во время строительства -60; -после ввода объекта в эксплуатацию-215. |
| 1.11 | Производство полипропиленового ламинированного тканого полотна и мешков коробчатого типа | ООО "Гелиос" г.Уфа, ЗАО ИГ «Корпорация инвестиций», г.Москва | 2012-2014 гг. | 0,0 | 0,3 Собствен ные средства | 0,0 | 565,23 Привлеченные средства | 0,0 | Объем производства- 50 млн/штук в год Создание 250 дополнительных рабочих мест. |
|  | Итого по разделу «Промышленное производство»: |  |  | 9062,0 Собственные средства | 10733,2 Собственные средства | 12771,3 Собственные средства | 19705,6 Собственные средства | 23339,8 Собственные средства |  |
| 2. Раздел «Строительство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан» | Администрация городского округа, МУП «Архитектурно-планировочное бюро», КУС Минземимущества РБ по г.Салавату | 2012-2013 г. | 0,0 | 696,9 в т.ч.: 61,2 Средства бюджета РБ 5,7 средства бюджета городского округа 630,0 Собственные средства | 1067,1 в т.ч.: 27,0 Средства бюджета РБ 19,0 средства бюджета городского округа 1021,1 Собственные средства | х | х | Ввод жилья: 2012 г.- 20,5 тыс.кв.м. (в т.ч. индивидуального 17,5тыс.кв.м.); 2013 г.- 31,9 тыс.кв.м. (в т.ч. индивидуального 14,2тыс.кв.м.); увеличение доли семей, которым будет доступно приобретение жилья, соответствующего стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств – с 12 до 30 процентов. |
| 2.2 | Реализация муниципальной программы «Доступное жилье в городском округе город Салават Республики Башкортостан» | Отдел строительства, транспорта и связи Администрации городского округа | 2014-2018гг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1106,7 в т.ч.: 2,9 Средства бюджета городского округа 1103,8 Собствен-ные средства | 968,8 в т.ч.: 2,9 Средства бюджета городского округа 965,9 Собствен-ные средства | Увеличение объёмов вводимого жилья в городском округе город Салават РБ. Формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности. Создание условий для удовлетворения гражданами потребности в доступном и комфортном жилье в соответствии с их индивидуальными запросами и финансовыми возможностями, формирование полноценного рынка жилья. Выполнение обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством. Обеспечение проживающих в городском округе город Салават Республики Башкортостан и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан, жилыми помещениями. |
| 2.3 | Строительство многоквартирных домов | Организации застройщики | 2011г. | 51,7 Собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в 2011 г.- 16,3 тыс.кв.м. жилья. Комплексное решение проблем развития жилищного строительства |
| 2.4 | Строительство II-ой очереди производства по изоляции труб и фасонных изделий больших диаметров | ООО «Термоизопласт» | 2014-2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 Собственные средства | 18,1 Собственные средства | Создание нового объекта по производству труб и фасонных изделий больших диаметров (630-1020 мм); срок окупаемости – 3 года; число новых рабочих мест – 10 человек; чистая прибыль – 25,00 млн.руб. |
|  | Итого по разделу «Строительство»: |  |  | 51,7 в т.ч.: 51,7 Собственные средства | 696,9 в т.ч.: 61,2 Средства бюджета РБ 5,7 Средства бюджета городского округа 630,0 Собственные средства | 1067,1 в т.ч.: 27,0 Средства бюджета РБ 19,0 Средства бюджета городского округа 1021,1 Собственные средства | 1124,7 в т.ч.: 2,9 Средства бюджета городского округа 1121,8 Собственные средства | 986,9 в т.ч.: 2,9 Средства бюджета городского округа 984,0 Собственные средства |  |
| 3. Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и предприятиях городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2010-2014 годы» (за исключением мероприятий учреждений здравоохранения) | Администрация городского округа, муниципальные бюджетные учреждения и муниципальные предприятия городского округа | 2010-2014 | 58,3 в т.ч.: 58,3 внебюджетные источники | 72,1 в т.ч.: 72,1 внебюджетные источники | 36,1 в т.ч.: 36,1 внебюджетные источники | 33,6 в т.ч.: 33,6 внебюджетные источники | 0,0 | Снижение муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными предприятиями объемов потребления воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии в течение 5 лет не менее 15 процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее 3 процентов. Суммарная экономия электрической энергии –17361,9 тыс. кВт*ч; суммарная экономия тепловой энергии - 137,0 тыс. Гкал; суммарная экономия газа – 487,1 тыс. м3 суммарная экономия воды – 1354,5 тыс.м3. |
| 23.2 | Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Салават Республики Башкортостан | Администрация городского округа | 2012-2013 | 0,0 | 20,0 в т.ч.: 10,0 Средства бюджета РБ 10,0 Средства бюджета городского округа | 8,9 в т.ч.: 4,45 Средства бюджета РБ 4,45 Средства бюджета городского округа | х | х | Обеспечение городского округа город Салават Республики Башкортостан необходимыми мощностями по электро-, тепло-, газо-, водоснабжению и водоотведению действующих объектов и объектов нового строительства и реконструкции при надлежащем качестве услуг, надежности и бесперебойности оказания услуг. Улучшение экологической ситуации. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.2.1 | Модернизация РУ-6кв на 2 подъёме Зирганского водозабора | МУП «Салаватводо канал» | 2012 | 0,0 | 3,2 в т.ч.: 1,6 Средства бюджета РБ 1,6 Средства бюджета городско го округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение безопасности пуска высоковольтных двигателей при процессе подачи воды. Мероприятие выполнено. Произведена замена масляных выключателей на вакуумные. |
| 23.2.2 | Модернизация водопроводной сети от существующего трубопровода до ул. Северной в городском округе г.Салават РБ (ул.Ключевая) | МУП «Салаватводо канал» | 2013 | 0,0 | 0,0 | 3,2 в т.ч.: 1,62 Средства бюджета РБ 1,62 Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | Обеспечение населения чистой водопроводной водой, рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |
| 23.2.3 | Приобретение тросовой установки для бестраншейной замены трубопровода ТРИК М 50 (для замены сетей канализации) | МУП «Салаватводо канал» | 2013 | 0,0 | 0,0 | 2,9 в т.ч.: 1,45 Средства бюджета РБ 1,45 Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | Для замены канализационных сетей при выполнении работ в стесненных условиях, большой глубине заложения трубопроводов, пересечении нескольких коммуникаций. |
| 23.2.4 | Оплата расходов по электроэнергии на подъем воды | МУП «Салаватводо канал» | 2013 | 0,0 | 0,0 | 2,8 в т.ч.: 1,4 Средства бюджета РБ 1,4 Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | Рациональное использование финансовых средств |
| 3.3 | Реализация муниципальной подпрограммы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Салават РБ» муниципальной программы «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание ГО г.Салават РБ» | Администрация городского округа, муниципальные бюджетные учреждения и муниципальные предприятия городского округа, управляющие компании | 2014-2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,75 в т.ч.: 32,69 Средства бюджета РБ 26,66 Средства бюджета городского округа 5,4 Средства предприя тий | 10,1 в т.ч.: 8,4 Средства бюджета городского округа 1,7 Средства предприя тий | Обеспечение жителей питьевой водой в необходимом им объеме и качестве, обеспечение экологических требований и нормативов при эксплуатации систем коммунального водоотведения, строительство уличных инженерных сетей протяженностью 30 км. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3.1 | Реконструкция I и II подъемов (внедрение энергосберегающих светильников уличного освещения) | МУП «Салаватводо канал» | 2011-2014 | 0,5 Собствен-ные средства | 0,0 | 0,0 | 0,4 Собствен-ные средства | 0,0 | Снижение потребления электрической энергии более чем в 5 раз |
| 3.4 | Реализация муниципальной адресной программы по поэтапному переходу на отпуск ресурсов в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009-2012гг. | Администрация городского округа, управляющие организации | 2011-2012 | 127,0 Собственные средства | 40,0 в т.ч.: 9,7 Средства бюджета РБ 20,0 Средства бюджета городского округа 10,3 Собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования в многоквартирных домах |
| 3.5 | Реализация комплексной программы производственного и инвестиционного развития МУП Электрические сети ГО г. Салават РБ на 2009-2012 годы | МУП Электрические сети г.Салават | 2011-2012 | 1,5 Собственные средства | 1,1 Собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2011 год – реконструкция технологического оборудования РП-1. 2012год-реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ, выполненных голым проводом, на самонесущий изолированный провод в пос. Мусино. Улучшение качества электрической энергии. |
| 3.6 | Реализация муниципальной подпрограммы (программы) «Модернизация систем наружного освещения городского округа город Салават Республики Башкортостан» муниципальной программы «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание ГО г.Салават РБ» | Администрация городского округа город Салават, управляющие организации | 2012-2018гг. | 0,0 | 19,6 в т.ч.: 9,8 Средства бюджета РБ 9,8 Средства бюджета городско го округа | 0,0 | 10,0 в т.ч.: 10,0 Средства бюджета городско го округа | 56,0 в т.ч.: 56,0 Средства бюджета городско го округа | Сокращение удельных текущих затрат на содержание систем наружного освещения путем перехода на более экономичные элементы освещения при сохранении аналогичных технических показателей. Замена 149 км электрических сетей наружного освещения с голого провода на самонесущий изолированный провод, замена 4221 опор наружного освещения на металлические. |
| 23.7 | Строительство полигона твердых бытовых отходов | Администрация городского округа | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 в т.ч.: 35,0 Средства бюджета РБ 35,0 Средства бюджета городско го округа | Улучшение экологической обстановки. Соблюдение экологических норм и правил при размещении отходов производства и потребления |
| 3.8 | Жилищное индивидуальное строительство (в том числе для семей имеющие 3-х и более детей) жилого района «Юлдашево» городского округа город Салават РБ | Администрация городского округа | 2013 | 0,0 | 0,0 | 8,07 Средства бюджета РБ | 0,0 | 0,0 | Обеспечение комфортного проживания в районах индивидуальной застройки и многоэтажного строительства. Данное мероприятие включает в себя: -газификация (корректировка) п.Спутник-Юлдашево (3,4млн.руб.); -корректировка проекта водоснабжения микрорайона Спутник-Юлдашево (1,9млн.руб.); -корректировка электроснабжения ЖР «Юлдашево» (3,0млн.руб.). |
|  | Итого по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»: |  |  | 187,3 в т.ч.: 187,3 Собственные средства | 152,8 в т.ч.: 29,5 Средства бюджета РБ 39,8 Средства бюджета городско го округа 83,5 Собственные средства | 53,07 в т.ч.: 12,52 Средства бюджета РБ 4,45 Средства бюджета городско го округа 36,1 Собственные средства | 108,35 в т.ч.: 32,69 Средства бюджета РБ 36,66 Средства бюджета городско го округа 39,0 Собственные средства | 136,1 в т.ч.: 35,0 Средства бюджета РБ 99,4 Средства бюджета городско го округа 1,7 Собственные средства |  |
| 4. Раздел «Транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Строительство трамвайной линии | Администрация городского округа город Салават РБ | 2014-2017гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,5 Средства бюджета РБ | 160,8 Средства бюджета РБ | Обеспечение жителей густонаселенных восточного и юго-восточного районов беспересадочной доставкой в промышленные районы города; улучшение экологической обстановки. Создание дополнительных 62 рабочих мест. |
| 44.2 | Приобретение подвижного состава (трамвайных вагонов) | Администрация городского округа город Салават РБ | 2014-2017 гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 Средства бюджета РБ | 25,0 Средства бюджета РБ | Снижение расхода электроэнергии, улучшение экологической обстановки, комфортность. Ежегодно по 2 единицы. |
| 44.3 | Разработка проекта организации дорожного движения на территории городского округа | Администрация городского округа город Салават РБ | 2013г. | 0,0 | 0,0 | 0,8 Средства бюджета городско го округа | 0,0 | 0,0 | Приведение автодорог общего назначения в соответствие с ГОСТ Р 50597-93 "Требование к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" |
|  | Итого по разделу «Транспорт»: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,8 в т.ч.: 0,8 Средства бюджета городско го округа | 295,5 в т.ч.: 295,5 Средства бюджета РБ | 185,8 в т.ч.: 185,8 Средства бюджета РБ |  |
| 5. Раздел «Малое и среднее предпринимательство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.1 | Реализация программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Салават Республики Башкортостан | Администрация городского округа город Салават РБ | 2011-2018гг | 1,0 Средства бюджета городско го округа | 6,9 в т.ч.: 4,8 Средства бюджета РФ 0,6 Средства бюджета РБ 1,5 Средства бюджета городско го округа | 25,1 в т.ч.: 13,7 Средства бюджета РФ 3,4 Средства бюджета РБ 8,0 Средства бюджета городско го округа | 11,3 в т.ч.: 3,0 Средства бюджета РБ 8,3 Средства бюджета городско го округа | 11,3 в т.ч.: 3,0 Средства бюджета РБ 8,3 Средства бюджета городско го округа | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение занятости населения, создание дополнительных рабочих мест, насыщение рынка товарами (услугами), увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в бюджет городского округа город Салават Республики Башкортостан |
| 55.2 | Реализация муниципальной программы «Создание и развитие индустриального парка в городском округе город Салават РБ» | Администрация городского округа город Салават РБ | 2014-2017гг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835,0 в т.ч.: 100,0 Средства бюджета РФ 25,0 Средства бюджета РБ 10,0 Средства бюджета городско го округа 700,0 Собствен-ные средства | 647,0 в т.ч.: 124,0 Средства бюджета РФ 23,0 Средства бюджета РБ 500,0 Собствен-ные средства | Создание условий для экономического роста, развития промышленности в городском округе г. Салават РБ. Создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений. Привлечение инвестиций в экономику городского округа; создание современных, экономически эффективных производств и создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. Общий объем финансирования Программы составляет 1782,0 млн.рублей. |
| 25.3 | Строительство овоще- и картофелехранилища с производством, предназначенным для глубокой промышленной переработки | ООО «Башстрой маркет» | 2012-2015 | 0,0 | 13,0 Собственные средства | 10,0 Собственные средства | 8,0 Собственные средства | 27,0 Собственные средства | Строительство овоще- и картофелехранилища с производством, предназначенным для глубокой промышленной переработки не только в полуфабрикаты, но и в конечный экологичный и качественный продукт (торговая марка, республиканский бренд) |
| 25.4 | Строительство цеха по производству кровельных материалов | ИП Галин Спартак Фаритович | 2011-2014 | 1,5 Собственные средства | 0,8 Собственные средства | 3,0 Собственные средства | 1,0 Собственные средства | 0,0 | Расширение производства, строительство цеха по производству кровельных материалов, удовлетворение потребности населения в кровельных материалах |
| 55.5 | Реконструкция здания цеха с гаражом под торгово-выставочный комплекс | ООО «ДИАС-М» ООО ПКФ «Актау» | 2013-2015 гг. | 0,0 | 0,0 | 15,0 Собственные средства | 195,0 Собственные средства | 220,0 Собствен ные средства | Объем товарооборота более 200 млн. руб. в год. Создание 450 дополнительных рабочих мест. |
|  | Итого по разделу «Малое и среднее предпринимательство»: |  |  | 2,5 в т.ч.: 1,0 Средства бюджета городского округа 1,5 Собствен-ные средства | 20,7 в т.ч.: 4,8 Средства бюджета РФ 0,6 Средства бюджета РБ 1,5 Средства бюджета городского округа 13,8 Собствен-ные средства | 53,1 в т.ч.: 13,7 Средства бюджета РФ 3,4 Средства бюджета РБ 18,0 Средства бюджета городского округа 18,0 Собствен-ные средства | 1050,3 в т.ч.: 100,0 Средства бюджета РФ 28,0 Средства бюджета РБ 18,3 Средства бюджета городского округа 904,0 Собствен-ные средства | 905,3 в т.ч.: 124,0 Средства бюджета РФ 26,0 Средства бюджета РБ 8,3 Средства бюджета городского округа 747,0 Собствен-ные средства |  |
| 6. Раздел «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.1 | Капитальный, текущий ремонт и строительство новых сооружений в МУ «Детский оздоровительный лагерь «Бригантина» | Администрация городского округа | 2012-2014 | 0,0 | 1,6 в т.ч.: 1,6 Средства бюджета городского округа | 2,2 в т.ч.: 2,2 Средства бюджета городского округа | 3,6 в т.ч.: 3,6 Средства бюджета городского округа | 0,0 | Повышение эффективности использования материально-технической базы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления, расширение перечня рекреационных услуг (образование, медицинские и т.д.) |
| 66.2 | Строительство детского дошкольного учреждения в МР-3 | Администрация городского округа | 2011-2014г. | 2,1 в т.ч.: 1,5 Средства бюджета РБ 0,6 средства бюджета городского округа | 54,9 в т.ч.: 54,9 Средства бюджета РБ | 62,2 в т.ч.: 24,1 Средства бюджета РФ 38,1 Средства бюджета РБ | 15,0 в т.ч.: 15,0 Средства бюджета РБ | 0,0 | Улучшение условий дошкольного образования, удовлетворение потребностей населения городского округа, создание 220 дополнительных дето-мест, сокращение очереди в детские дошкольные учреждения. Создание 65 рабочих мест. |
| 66.3 | Строительство детского дошкольного учреждения в МР-2 | Администрация городского округа | 2011-2014 г. | 1,7 Средства бюджета РБ | 7,0 Средства бюджета РБ | 104,9 в т.ч.: 42,6 Средства бюджета РФ 62,3 Средства бюджета РБ | 14,5 в т.ч.: 12,0 Средства бюджета РФ 2,5 Средства бюджета РБ | 0,0 | Улучшение условий дошкольного образования, удовлетворение потребностей населения городского округа, создание 220 дополнительных дето-мест, сокращение очереди в детские дошкольные учреждения. |
| 66.4 | Капитальный ремонт МДОУ № 2 | Администрация городского округа | 2011 г. | 4,5 Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение условий дошкольного образования, обеспечение потребностей населения городского округа, создание 60 дополнительных дето-мест. Создание 30 рабочих мест. |
| 66.5 | Капитальный ремонт МДОУ № 23 | Администрация городского округа | 2011 г. | 25,1 Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Удовлетворение потребностей населения городского округа, создание 220 дополнительных дето-мест, сокращение очереди в детские дошкольные учреждения. Создание 60 рабочих мест. |
| 66.6 | Капитальный ремонт здания бывшего детского сада по ул. Островского 60 | Администрация городского округа | 2012-2013 г. | 0,0 | 46,7 в т.ч.: 8,972 Средства бюджета РБ 16,6 Средства бюджета городско-го округа 21,1 Внебю-джетные источники | 5,1 в т.ч.: 1,03 Средства бюджета РБ 4,09 Средства бюджета городско-го округа | 0,0 | 0,0 | Улучшение условий дошкольного образования, обеспечение потребностей населения городского округа, создание 150 дополнительных дето-мест. Создание 45 рабочих мест. |
| 66.7 | Увеличение количества мест в ДОУ за счет возврата перепрофилированных групп (залов, гостиных, студий) | Администрация городского округа, дошкольные образовательные учреждения | 2011-2015 г. | 1,5 в т.ч. 1,5 Средства бюджета городско-го округа | 3,3 в т.ч.: 2,0 Средства бюджета РФ 1,0 Средства бюджета городско-го округа 0,3 Внебюджетные источники | 2,2 в т.ч.: 2,2 Средства бюджета РБ | 1,5 Средства бюджета городско-го округа | 1,5 Средства бюджета городско-го округа | Повышение охвата детей дошкольным образованием |
| 66.8 | Изменение школьной инфраструктуры: -улучшение материально-технической базы ОУ. | Управление образования, образователь ные учреждения | 2011-2015гг. | 44,0 в т.ч.: 2,7 Средства бюджета РФ 1,5 Средства бюджета РБ 2,1 Средства бюджета городско-го округа 37,7 Внебюджетные источники | 26,1 в т.ч.: 8,6 Средства бюджета РФ 4,3 Средства бюджета РБ 2,7 Средства бюджета городско-го округа 10,5 Внебюджетные источники | 15,1 в т.ч.: 5,7 Средства бюджета РФ 8,2 Средства бюджета РБ 0,7 Средства бюджета городско-го округа 0,5 Внебюджетные источники | 9,08 в т.ч.: 8,08 Средства бюджета РБ 1,0 Средства бюджета городско-го округа | 1,0 Средства бюджета городско-го округа | Улучшение условий обучения и воспитания обучающихся |
| 66.9 | Оснащение образовательных учреждений компьютерами в расчете 1 компьютер на 18 учащихся, интерактивными досками. | Управление образования, образовательные учреждения | 2011-2015гг | 5,0 в т.ч.: 1,9 Средства бюджета РФ 0,2 Средства бюджета городского округа 2,9 Внебюджетные источники | 8,9 в т.ч.: 8,9 Средства бюджета РБ 0,03 Средства бюджета городского округа | 0,04 Средства бюджета городского округа | 0,5 Средства бюджета городского округа | 0,5 Средства бюджета городского округа | Модернизация ресурсной базы ОУ. Повышение качества образования |
| 66.10 | Капитальный ремонт и приобретение оборудования ДОУ по ул.К.Маркса, д.22 «а» | Управление образования | 2013г. |  |  | 45,0 Средства бюджета РФ |  |  | Улучшение условий дошкольного образования, обеспечение потребностей населения городского округа. Создано 150 дополнительных дето-мест. Введено 39 новых рабочих мест. |
| 66.11 | Капитальный ремонт и приобретение оборудования ДОУ по ул. Ленина, д.55 | Управление образования | 2013г. |  |  | 60,0 Средства бюджета РФ |  |  | Улучшение условий дошкольного образования, обеспечение потребностей населения городского округа. Создано 200 дополнительных дето-мест. Введено 50 новых рабочих мест. |
| 66.12 | Капитальный ремонт и приобретение оборудования ДОУ по ул. Калинина, д.67 | Управление образования | 2013г. |  |  | 60,0 Средства бюджета РФ |  |  | Улучшение условий дошкольного образования, обеспечение потребностей населения городского округа. Создано 200 дополнительных дето-мест. Создание 48 рабочих мест. |
|  | Итого по разделу «Образование»: |  |  | 83,9 в т.ч.: 4,6 Средства бюджета РФ 4,7 Средства бюджета РБ 34,0 Средства бюджета городского округа 40,6 Внебюджетные источни-ки | 148,53 в т.ч.: 10,6 Средства бюджета РФ 84,1 Средства бюджета РБ 21,93 Средства бюджета городского округа 31,9 Внебюджетные источни-ки | 356,76 в т.ч.: 237,4 Средства бюджета РФ 111,83 Средства бюджета РБ 7,03 Средства бюджета городского округа 0,5 Внебюджетные источни-ки | 44,18 в т.ч.: 12,0 Средства бюджета РФ 25,58 Средства бюджета РБ 6,6 Средства бюджета городского округа | 3,0 в т.ч.: 3,0 Средства бюджета городского округа |  |
| 7. Раздел «Здравоохранение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.1 | Строительство многопрофильной больницы | Министерство здравоохранения РБ, ГБУЗ РБ ГБ г. Салават | 2014-2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 Средства бюджета РБ | 277,0 Средства бюджета РБ | Окончание строительства многопрофильной больницы и ввод в эксплуатацию второго корпуса хирургического центра- 691,99 млн. руб. Это позволит развернуть дополнительные площади для оказания более качественной и комфортной медицинской помощи; высвобождение здания (первого этажа жилого дома), занимаемого отделением переливания крови. |
|  | Итого по разделу: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 Средства бюджета РБ | 277,0 Средства бюджета РБ |  |
| 8. Раздел «Молодежная политика, культура, физическая культура и спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68.1 | Республиканская программа государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2011 – 2015 годы | Администрация городского округа | 2011-2015 | 8,6 в т.ч.: 2,5 Средства бюджета РФ 6,1 Средства бюджета РБ | 18,4 в т.ч.: 4,7 Средства бюджета РФ 13,7 Средства бюджета РБ | 16,6 в т.ч.: 4,4 Средства бюджета РФ 11,9 Средства бюджета РБ 0,3 Средства бюджета городского округа | х | х | Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий 135 молодым семьям. |
| 68.2 | Муниципальная программа «Поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | Администрация городского округа | 2013-2015 | 0,0 | 0,0 | 0,3 Средства бюджета городского округа | 13,0 в т.ч.: 2,6 Средства бюджета РФ 9,4 Средства бюджета РБ 1,0 Средства бюджета городского округа | 1,0 в т.ч.: 1,0 Средства бюджета городского округа | Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий. Улучшение демографической ситуации, укрепление института семьи в городском округе. |
| 68.3 | Мероприятия по формированию духовно-нравственных и культурных ценностей, патриотизма в молодежной среде | Администрация городского округа | 2011-2015 г. | 0,3 Средства бюджета городского округа | 0,2 Средства бюджета городского округа | 0,2 Средства бюджета городского округа | 0,2 Средства бюджета городского округа | 0,2 Средства бюджета городского округа | ### Формирование гражданско-патриотического мировоззрения молодежи, повышение ее социальной активности, развитие творческой деятельности; укрепление физического и психического здоровья молодежи |
| 68.4 | Мероприятия по формированию здорового образа жизни среди молодежи, охрана здоровья молодых граждан, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде | Администрация городского округа | 2011-2015 г. | 0,3 Средства бюджета городского округа | 0,2 Средства бюджета городского округа | 0,2 Средства бюджета городского округа | 0,2 Средства бюджета городского округа | 0,2 Средства бюджета городского округа | Укрепление физического и психического здоровья молодежи; улучшение материального состояния и социально-бытовых условий жизни молодых семей; снижение уровня безработицы среди молодежи |
| *8.5 | Мероприятия по поддержке и развития сферы досуга и творчества молодежи | Администрация городского округа | 2012-2015 г. | 0,0 | 1,2 Средства бюджета городского округа | 1,2 Средства бюджета городского округа | 1,2 Средства бюджета городского округа | 1,2 Средства бюджета городского округа | Развитие системы молодежного отдыха, организация профильных лагерей и смен, реализация вариативных программ и проектов организации молодежного и семейного отдыха; развитие художественного творчества молодежи, организация различных молодежных конкурсов и фестивалей |
| 68.6 | Реализация программы «Развитие хоккея в городском округе город Салават РБ на 2010-2012 годы» | Администрация городского округа город Салават РБ, ОАО «Газпром нефтехим Салават», Комитет по ФК и С | 2010-2012гг. | 0,5 Средства бюджета городского округа | 1,0 Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение массовости занятий хоккеем среди различных возрастных групп населения, создание условий, в том числе материально-технической базы, отвечающие современным требованиям, подготовка спортсменов высокого класса. Увеличение количества детей, подростков и молодёжи, занимающихся хоккеем, подготовка спортсменов высокого класса. |
| 68.7 | Реконструкция плавательного бассейна «Алмаз» | Администрация городского округа, ОАО «Газпром нефтехим Салават». | 2012г. | 0,0 | 94,6 Средства бюджета РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Цель: развитие физической культуры и спорта, привлечь население города к активным занятиям физической культурой и спортом, пропаганд здорового образа жизни, создание условий, в том числе материально-технической базы, подготовка спортсменов высокого класса. Результат: увеличение численности населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 68.8 | Строительство универсальных спортивных площадок по месту жительства | Администрация городского округа, управляющие компании ЖКХ | 2012-2015гг. | 0,0 | 10,1 Внебюджетные источники | 3,3 в т.ч.: 3,3 Внебюджетные источники | 7,7 в т.ч.: 4,0 Средства бюджета городского округа 3,7 Внебюджетные источники | 7,7 в т.ч.: 4,0 Средства бюджета городского округа 3,7 Внебюджетные источники | Цель: привлечь население города к активным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, создание условий, в том числе материально-технической базы. Результат: увеличение численности населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. |
| 8.8 8.9 | Реконструкция здания бывшей СОШ № 26 по ул. Горького, 3 для центра тяжелой атлетики | Администрация городского округа | 2014-2015гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 Средства бюджета РБ | 5,6 Средства бюджета РБ | Создание благоприятных условий для занятий пауэрлифтингом, в т.ч. материально-технической базы для занятий подростков и детей. Результат: увеличение численности населения, систематически занимающихся тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом. |
| 88 8.10 | Реконструкция бывшего здания «Титаник» по ул. Губкина, 10 А (2-й этаж) для центра бокса и настольного тенниса | Администрация городского округа | 2013-2014гг. | 0,0 | 0,0 | 0,19 в т.ч.: 0,19 Средства бюджета городского округа | 8,8 в т.ч.: 8,8 Средства бюджета РБ | 0,0 | Создание благоприятных условий для занятия боксом и настольным теннисом, в т.ч. материально-технической базы для занятий подростков и детей. Результат: увеличение численности населения, систематически занимающихся боксом и настольным теннисом. |
|  | Итого по разделу «Молодежная политика, культура, физическая культура и спорт»: |  |  | 9,7 в т.ч.: 2,5 Средства бюджета РФ 6,1 Средства бюджета РБ 1,1 Средства бюджета городского округа | 125,7 в т.ч.: 4,7 Средства бюджета РФ 108,3 Средства бюджета РБ 2,6 Средства бюджета городского округа 10,1 Внебюджетные источни ки | 21,69 в т.ч.: 4,4 Средства бюджета РФ 11,9 Средства бюджета РБ 2,09 Средства бюджета городского округа 3,3 Внебюджетные источни ки | 38,1 в т.ч.: 2,6 Средства бюджета РФ 25,2 Средства бюджета РБ 6,6 Средства бюджета городского округа 3,7 Внебюджетные источни ки | 15,9 в т.ч.: 5,6 Средства бюджета РБ 6,6 Средства бюджета городского округа 3,7 Внебюджетные источни ки |  |
| 9. Раздел «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99.1 | Реализация муниципальной программы «Экология и природные ресурсы» городского округа город Салават Республики Башкортостан | Администрация городского округа | 2011-2015 | 402,4 в т.ч.: 16,7 Средства бюджета городского округа 385,7 Внебюджетные источники | 1044,45 в т.ч.: 16,48 Средства бюджета городского округа 1027,97 Внебюджетные источники | 1283,7 в т.ч.: 10,1 Средства бюджета городского округа 1273,6 Внебюджетные источники | 351,4 в т.ч.: 18,7 Средства бюджета РБ 25,8 Средства бюджета городского округа 306,9 Внебюджетные источники | 147,4 в т.ч.: 18,7 Средства бюджета РБ 25,9 Средства бюджета городского округа 102,8 Внебюджетные источники | Повышение уровня экологической безопасности населения и природных комплексов городского округа. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99.1.1 | Строительство двух напорных хозфекальных коллекторов от КНС№3 до ул. Матросова | МУП «Салаватводока нал» | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 Средства бюджета городско го округа | Рациональное использование водных объектов, обеспечение экологической безопасности |
|  | Итого по разделу: |  |  | 402,4 в т.ч.: 16,7 Средства бюджета городского округа 385,7 Внебюджетные источники | 1044,45 в т.ч.: 16,48 Средства бюджета городского округа 1027,97 Внебюджетные источники | 1283,7 в т.ч.: 10,1 Средства бюджета городского округа 1273,6 Внебюджетные источники | 351,4 в т.ч.: 18,7 Средства бюджета РБ 25,8 Средства бюджета городского округа 306,9 Внебюджетные источники | 147,4 в т.ч.: 18,7 Средства бюджета РБ 25,9 Средства бюджета городского округа 102,8 Внебюджетные источники |  |
| 10. Раздел «Реализация мероприятий по административной реформе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 610.1 | Модернизация технических средств, включая серверное оборудование, оборудование инфраструктуры | Администрация городского округа | 2011-2015 | 1,2 Средства бюджета городского округа | 0,4 Средства бюджета городского округа | 4,84 Средства бюджета городского округа | 0,5 Средства бюджета городского округа | 0,5 Средства бюджета городского округа | Модернизация рабочих мест специалистов для оказания услуг в электронном виде |
| 610.2 | Создание каналов обмена информацией в пределах городского округа | Администрация городского округа | 2011-2015 | 0,2 Средства бюджета городского округа | 0,3 Средства бюджета городского округа | 0,24 Средства бюджета городского округа | 0,2 Средства бюджета городского округа | 0,3 Средства бюджета городского округа | Обеспечение межведомственного взаимодействия с использованием информационных технологий |
| 610.3 | Модернизация системы видеонаблюдения | Администрация городского округа | 2014 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 Средства бюджета городского округа | 0,0 | Повышение безопасности |
| 610.4 | Лицензирование программного обеспечения | Администрация городского округа | 2014-2015гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 Средства бюджета городского округа | 5,0 Средства бюджета городского округа | Повышение качества обработки информации |
| *10.5 | Переход бюджетных учреждений к Федеральному закону № 44-ФЗ от 05.04.2013года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Муниципальные автономные учреждения (предприятия) | 2012-2014гг. | 0,0 | 0,05 Внебюджетные источники | 0,3 Внебюджетные источники | 0,3 Внебюджетные источники | 0,0 | Обеспечение единства закупочной деятельности, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение системности, гласности и прозрачности закупок, предотвращение коррупции. |
|  | Итого по разделу: |  |  | 1,4 в т.ч.: 1,4 Средства бюджета городского округа | 0,75 в т.ч.: 0,7 Средства бюджета городского округа 0,05 Внебюджетные источни ки | 5,38 в т.ч.: 5,08 Средства бюджета городского округа 0,3 Внебюджетные источни ки | 7,0 в т.ч.: 6,7 Средства бюджета городского округа 0,3 Внебюджетные источни ки | 5,8 в т.ч.: 5,8 Средства бюджета городского округа |  |
|  |  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |
|  | Итого по разделам: | 521,3 1483,92 464,92 84643,82 |  | 7,1 Средства бюджета РФ 10,8 Средства бюджета РБ 54,2 Средства бюджета городско го округа 9728,8 Внебюджетные источни-ки | 20,1 Средства бюджета РФ 283,7 Средства бюджета РБ 88,71 Средства бюджета городско го округа 12530,52 Внебюджетные источни-ки | 255,5 Средства бюджета РФ 166,65 Средства бюджета РБ 66,55 Средства бюджета городско го округа 15124,2 Внебюджетные источни-ки | 114,6 Средства бюджета РФ 474,67 Средства бюджета РБ 103,56 Средства бюджета городско го округа 22081,3 Внебюджетные источни-ки | 124,0 Средства бюджета РФ 548,1 Средства бюджета РБ 151,9 Средства бюджета городско го округа 25179,0 Внебюджетные источни-ки |  |
|  | Всего: | 87113,9 |  | 9800,9 | 12923,03 | 15612,9 | 22774,13 | 26003,0 |  |

Примечание:

х – Программа с 01.01.2014 года утратила силу в связи с утверждением новых муниципальных программ.