Приложение

к проекту решения

Совета городского округа

город Салават

Республики Башкортостан

Информация о состоянии ремонта  в дошкольных и общеобразовательных организациях городского округа и подготовке их к зимнему периоду

В настоящее время в городском округе город Салават функционируют 43 муниципальных дошкольных образовательных и 21 общеобразовательная организация, 8 учреждений дополнительного образования, ДОЛ «Бригантина».

Общее состояние материально-технической базы образовательных организаций удовлетворительное. В летнее время в общеобразовательных и дошкольных организациях проводился капитальный, текущий и косметический ремонт. Продолжается работа по благоустройству территорий школ и дошкольных образовательных организаций.

На капитальный ремонт объектов образовательных организаций было выделено из республиканского бюджета 13 500 тыс.руб. Из них 13 484,7 тыс.руб. - на ремонт дошкольных организаций и 15,3 тыс.руб. на ремонт школ.

Из местного бюджета было выделено 6 272,0 тыс.руб. из них 2 386,5 тыс.руб. на капитальный ремонт дошкольных организаций и 2 641,5 тыс.руб. общеобразовательных организаций, на капитальный ремонт ДОЛ «Бригантина» 1 244,0 тыс.руб.

В летний период проведен капитальный ремонт  в 13 дошкольных организациях. Отремонтированы 7 пищеблоков (МБДОУ №41, МБДОУ №37, МБДОУ №1, МБДОУ №38, МБДОУ №28, МБДОУ №47, МАДОУ №7) на общую сумму 3 368,6 тыс.руб.

Был проведен ремонт 2-х прачечных (МАДОУ №33, МБДОУ №45) на общую сумму 894,3 тыс.руб. В МБДОУ №46 капитальный ремонт системы отоплений был выполнен на сумму 407,7 тыс.руб. Проведен капитальный ремонт мягкой кровли в МБДОУ №23 на сумму 856,8 тыс.руб. Отремонтированы полы в 2-х дошкольных учреждениях (МБДОУ №32, МБДОУ №37) на сумму 326,5 тыс.руб.

В гимназии №1 к новому учебному году произведен ремонт фасада, замена окон и укладка асфальтового покрытия на сумму 1 732,2 тыс.руб.

По состоянию на 01.09.2014г. выполнено работ по капитальному ремонту дошкольных организаций на сумму 5 854 тыс. руб. Освоены 2 239 тыс.руб. из местного бюджета.

Завершен капитальный ремонт крыши МАДОУ №29. МАДОУ №35, МБДОУ №55, (будет проводиться ремонт мягкой кровли), МБДОУ №27, МАДОУ №44 (капитальный ремонт пищеблока), МБДОУ №5 (ремонт прачечной) на общую сумму  3 258,4 тыс.руб.

Работа по капитальному ремонту продолжается, размещена 1 заявка на проведение торгов. Кроме того, в Федеральном центре ценообразования по РБ на экспертизе находится  проектно-сметная документация 4 организаций.

Кроме капитальных работ проводится текущий (аварийный) ремонт, на который в 2014 году из местного бюджета были выделены 3 372 тыс.руб.

Текущий (аварийный) ремонт внутренних инженерных коммуникаций с начала года был выполнен на объектах образовательных организаций на сумму 964,1 тыс.руб., также проведены ремонтные работы технологического оборудования  и электрических сетей, что составляет 1 810 тыс.руб.

Во всех организациях системы общего образования города успешно проведены гидравлические испытания на сумму 2 367 тыс.руб.

В 2014 году в период до 1 сентября для обеспечения безопасности образовательных организаций были выполнены монтажные, ремонтные работы, а также приобретен материал на сумму 2 018,6 тыс.руб.

Руководителями образовательных организаций предоставлены Паспорта готовности своих объектов к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг.

Таким образом, в городском округе город Салават Республики Башкортостан все общеобразовательные и дошкольные организации к работе в период 2014-2015гг. готовы. Капитальный ремонт запланированных объектов завершается.