|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к решению Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в 2011-2017 годы, включенных в Комплексную инвестиционную программу социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Краткая характеристика инвестиционных проектов |  | Срок окупаемости (лет) | Период выполнения | Общий объем инвестиций для реализации проекта, млн. руб. | Годовой объем производства за счет реализации проекта |  |  | Ожидаемый результат за счет реализации инвестиционных проектов (млн. рублей в ценах 2015 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в стоимостном выражении (млн. руб.) |  | в натуральной форме (тонн, ед., км и др.) | Число рабочих мест (человек) |  |  |  |  |  |  |  | Платежи в бюджет (млн.руб. в год) | Годовой экономический эффект (млн. рублей в год) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  | в т. ч. после ввода в эксплуатацию |  |  |  | всего |  |  |  |
|  | Промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО "Газпром нефтехим Салават" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство установки ЭЛОУ-АВТ-6 для получения нефтепродуктов путем первичной переработке нефти мощностью 6 млн.т/год |  | 8,2 | 2007-2012 | 9393,0 | 2110,8 |  | 6 млн. тонн/год | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  | - |  | - |  |
| 2 | Строительство комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля |  | 5,8 | 2004-2017 | 24271 | 11142,7 |  | 415 416 т. | 168 |  |  |  | 168 |  |  |  | 1570,2 |  | 1327,6 |  |
| 3 | Строительство установки грануляции карбамида |  | 6,1 | 2010-2012 | 1208,7 | 509,6 |  | 493,4 тыс. тонн/год | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | - |  |
| 4 | Строительство ПГУ-410T на ООО "Ново-Салаватской ТЭЦ" |  | 9 | 2011-2017 | 28522 | 4603 |  | 3 135,0 млн. кВтч/год | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  | - |  | - |  |
| 5 | Производство акрилатов | а) Ледяная акриловая кислота | 11 | 2011-2017 | 38978 | 824 |  | 35 000 т. | 334 |  |  |  | 334 |  |  |  | 478 |  | 478 |  |
|  |  | б) Бутилакрилат |  |  |  | 3615 |  | 80 000 т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство установки изомеризации |  | 5,2 | 2011-2017 | 13229 | 15125,0 |  | 649839 т. | 58 |  |  |  | 58 |  |  |  | 1834,8 |  | 205,5 |  |
| АО "Салаватстекло" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство энергосберегающего стекла |  | 4,9 | 2011-2012 | 1182 | - |  | 4 млн.кв.м/год | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 39 |  | - |  |
| ОАО "Салаватнефтемаш" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение термического и нагревательного оборудования |  | 6,7 | 2013 | 37 | 34 |  | 67 тонн/год | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,2 |  | 5,5 |  |
| 2 | Модернизация производства ОАО «Салаватнефтемаш» |  | 3,89 | 2015-2016 | 604,3 | 973,0 |  | 2700 | 177 |  |  |  | 177 |  |  |  | 194,0 |  | 292,2 |  |
| ООО «Салаватметалл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство цехов по производству и изготовлению металлоконструкций |  | 5 | 2008-2016 | 542,9 | - |  | 37 тн в год | 275 |  |  |  | 215 |  |  |  | 43,0 |  | 50,0 |  |
| ООО «Гелиос» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство полипропиленового ламинированного тканого полотна и мешков коробчатого типа |  | 5 | 2012-2018 | 565,5 | 598,5 |  | 50 млн.штук в год | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  | 100 |  | 244,61 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 118533,4 |  |  |  | 1418 |  |  |  | 1358 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Термоизопласт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство II-ой очереди производства по изоляции труб и фасонных изделий больших диаметров |  | 3 | 2014-2015 | 36,1 | 25 |  | 60км/год | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 9,5 |  | 25 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 36,1 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "Салаватводоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация РУ-6кв на 2 подъеме Зирганского водозабора |  |  | 2012 | 3,2 | Выполнено в 2012 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена скважинных насосных агрегатов на энергосберегающие с блоком управления и защитой двигателя (I подъем Зирганский водозабор) |  | 5 | 2016-2017 | 3,0 | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
| 3 | Реконструкция I и II подъемов (внедрение энергосберегающих светильников уличного освещения) |  | 5 | 2015 | 0,8 | Выполнено в 2015 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация насосной станции II подъема (замена насосного оборудования) |  | 5 | 2016 | 2,5 | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | Итого: |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация городского округа город Салават Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство соединительного железнодорожного пути станция «Заводская-площадка «В» ТСЦ НПЗ ООО ГПНС» |  |  | 2017 | 37,0 | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | 0,74 |  | - |  |
| 2 | Строительство трамвайной линии |  |  | 2014-2017 | 721 | - |  | 11,2км | 62 |  |  |  | 36 |  |  |  | - |  | 18,6 |  |
| 3 | Проект организации дорожного движения на территории городского округа |  |  | 2017 | 0,8 | - |  | - | определяется проектом |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |
|  | Итого: |  |  |  | 758,8 |  |  |  | 62 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Малое и среднее предпринимательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Башстроймаркет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство овоще- и картофелехранили-ща с производством для глубокой переработки |  | 4 | 2012-2016 | 38 | 1,5 |  | 3000 тн/год | 70 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1,5 |  | 7 |  |
| ИП Галин С.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство цеха по производству кровельных материалов |  | 3 | 2011-2014 | 6,3 | 24 |  | 120 тыс.кв.м | 18 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0,2 |  | 1,9 |  |
| ООО ПКФ "Актау" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция здания цеха с гаражом под торгово-выставочный комплекс |  | 6 | 2013-2017 | 260 | 200 |  | - | 470 |  |  |  | 350 |  |  |  | 20 |  | - |  |
|  |  | Итого: |  |  | 304,3 |  |  |  | 558 |  |  |  | 418 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделам: |  |  |  |  | 119642,1 |  |  |  | 2048 |  |  |  | 1822 |  |  |  |  |  |  |  |