Приложение

к решению Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан

от «22» июня 2018 года № 4-23/245

Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» за 2017 год

Муниципальная программа «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» утверждена постановлением Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 11.11.2013 г. №2175-п (далее - Программа).

Срок реализации программы 2014-2019 годы.

Целью разработки Программы является повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями эффективности реализации Программы являются:

- площадь капитально отремонтированных МКД;

- удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по благоустройству территорий городского округа город Салават РБ;

- доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления МКД;

- доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт, в общем объеме МКД;

- уровень сбора платежей за предоставленные населению ЖКУ;

- доля исполненных контрактов по благоустройству территорий;

- удельная норма расхода электрической энергии на подачу воды;

- доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене;

- доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене.

В паспорт Программы включено 6 подпрограмм:

- «Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан в городском округе город Салават Республики Башкортостан»;

- «Развитие объектов внешнего благоустройства территории городского округа город Салават Республики Башкортостан»;

- «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Салават Республики Башкортостан»;

- «Финансовое оздоровление муниципального унитарного предприятия «Флора» городского округа город Салават Республики Башкортостан»;

- «Доступная среда в городском округе город Салават Республики Башкортостан»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан».

По итогам 2017 года все целевые индикаторы и показатели Программы достигнуты, а именно:

- площадь капитально отремонтированных МКД (186,49 тыс. м²);

- удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по благоустройству территорий городского округа город Салават РБ (68%);

- доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления МКД (100%);

- доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт, в общем объеме МКД (13%);

- уровень сбора платежей за предоставленные населению ЖКУ (99,5%);

- доля исполненных контрактов по благоустройству территорий (100%);

- удельная норма расхода электрической энергии на подачу воды (93%);

- доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене (71%);

- доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене (76,5%);

- снижение кредиторской задолженности предприятия (25%).

Общий объем финансирования Программы на 2017 год составляет 209 806,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 25 126,5 тыс. рублей, бюджета городского округа – 176 319,1 тыс. рублей, прочие средства – 8 361,2 тыс. рублей.

Объем освоенных средств к предельному объему финансирования по муниципальной программе «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» за 2017 год составляет 98%. Всего за 2017 год в рамках Программы освоено 186 611,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 25 085,1 тыс. рублей, бюджета городского округа – 156 626,1 тыс. рублей, прочие средства – 5 000,0 тыс. рублей.

В рамках Программы в 2017 году выполнены следующие мероприятия:

1. возмещение коммунальных услуг по незаселенным помещениям;

2. уплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности;

3. премирование победителей республиканского конкурса «Лучший многоквартирный дом»;

4. переподготовка и повышение квалификации кадров;

5. благоустройство городских территорий;

6. организация и содержание мест захоронения;

7. благоустройство территорий по обращениям избирателей, адресованным депутатам Государственного Собрания - Курултая РБ в ходе осуществления ими депутатской деятельности;

8. разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий;

9. развитие систем водоснабжения и водоотведения;

10. обеспечение устойчивого функционирования коммунальных организаций, поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период;

11. обеспечение финансовой устойчивости муниципального унитарного предприятия «Флора».

Дальнейшая реализация данной Программы позволит обеспечить:

- создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан в городском округе город Салават Республики Башкортостан;

- снижение объема «недоремонта» жилищного фонда, его сохранность и обновление;

- дальнейшее развитие конкурентных отношений в сферах управления жилищным фондом и его обслуживания;

- повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры;

- повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами.