Приложение к решению Совета

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

от 28 мая 2020 г. № 4-54/533

О реализации муниципальной программы

«Благоустройство дворовых территорий городского округа город Салават Республики Башкортостан»

Муниципальная программа «Благоустройство дворовых территорий городского округа город Салават Республики Башкортостан» утверждена постановлением Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 13.04.2018 г. №1132-п (далее - Программа).

Срок реализации Программы 2018-2023 годы.

Целью разработки муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий городского округа город Салават Республики Башкортостан является повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа. -

По итогам реализации Программы в 2019 году все целевые индикаторы и показатели полностью достигнуты, а именно:

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (87,37%);

- количество благоустроенных дворовых территории (нарастающим итогом) (326);

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского округа город Салават Республики Башкортостан) (нарастающим итогом) (78,51);

- доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (1%).

Общий объем финансирования муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий городского округа город Салават Республики Башкортостан» за 2019 год составил 97 842,6 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 91 911,5 млн. рублей, бюджета городского округа – 5 012,0 млн. рублей, прочих средств – 919,1 млн. рублей.

Объем освоенных средств к предельному объему финансирования по Программе составил 100%. Всего в рамках Программы за 2019 год освоено 97 842,6 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 91 911,5 млн. рублей, бюджета городского округа – 5 012,0 млн. рублей, прочих средств – 919,1 млн. рублей.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий городского округа город Салават Республики Башкортостан за 2019 год выполнены следующие мероприятия:

1. Благоустройство дворовой территории: РБ г. Салават, ул. Ленина, д. 41, ул. Ленина, д. 43, ул. Калинина, д.6, ул. Калинина, д.10, ул. Уфимская, д.100 выполнены следующие виды работ:

- ремонт существующего асфальта с расширением;

- устройство тротуаров;

- установка опор освещения;

- устройство парковок;

- установка скамеек, урн, ограждений;

- установка спорт. комплекса (теннисный стол на резиновом покрытии).

2. Благоустройство дворовой территории: РБ г. Салават, ул. Островского, д.13, ул. Островского, д.21 выполнены следующие виды работ:

- ремонт существующего асфальта с расширением;

- устройство тротуаров;

- установка опор освещения;

- устройство парковок;

- установка скамеек, урн, ограждений;

- установка детского игрового комплекса.

3. Благоустройство дворовой территории: РБ г. Салават, ул. Бочкарева, д.8, ул. Бочкарева, д.10, ул. Бочкарева, д.10а, ул. Бочкарева, д.12 выполнены следующие виды работ:

- ремонт существующего асфальта с расширением;

- устройство тротуаров;

- установка опор освещения;

- устройство парковок;

- установка скамеек, урн, ограждений;

- установка детского игрового комплекса.

4. Благоустройство дворовой территории: РБ г. Салават, ул. Ленина, д.29, ул. Ленина, д.33, ул. Ленина, д.35 выполнены следующие виды работ:

- ремонт существующего асфальта с расширением;

- устройство тротуаров;

- установка опор освещения;

- устройство парковок;

- установка скамеек, урн, ограждений;

- установка детского игрового комплекса;

- установка видеонаблюдения;

- озеленение.

5. Благоустройство дворовой территории: РБ г. Салават, бул. С. Юлаева, д.39, бул. С.  Юлаева, д.47, бул. С. Юлаева, д.49, бул. С. Юлаева, д.51, бул. С. Юлаева, д.63 выполнены следующие виды работ:

- ремонт существующего асфальтового покрытия;

- установка спортивного комплекса на резиновом покрытии;

- устройство автомобильных парковок;

- замена, установка опор освещения;

- устройство пешеходных дорожек;

- установка скамеек, урн, ограждений.

6. Благоустройство дворовой территории: РБ г. Салават, ул. Калинина, д.52, ул. Калинина, д.52а, ул. Калинина, д.54 выполнены следующие виды работ:

- ремонт существующего асфальтового покрытия;

- установка игрового комплекса;

- устройство автомобильных парковок;

- замена, установка опор освещения;

- устройство пешеходных дорожек;

- установка скамеек, урн, ограждений.

7. Благоустройство дворовой территории: РБ г. Салават, ул. Калинина, д.81, ул. Калинина, д.83, ул. Калинина, д.85 выполнены следующие виды работ:

- установка спорт. коробки (хоккей, футбол) с резиновым покрытием;

- установка скамеек с навесом, урн,

- устройство тротуарных дорожек,

- установка опор освещения;

8. Благоустройство дворовой территории: РБ г. Салават, ул. Островского, д.44 выполнены следующие виды работ:

- установка детского игрового комплекса, спорт. комплекса с резиновым    покрытием;

- установка опор освещения;

- установка скамеек, урн.

9. Благоустройство дворовой территории: РБ г. Салават, бул. Космонавтов, д.34, ул. Островского, д.26 выполнены следующие виды работ:

- устройство тротуара;

- установка детского игрового комплекса с резиновым покрытием;

- установка опор освещения;

- установка скамеек, урн.

10. Благоустройство дворовой территории: РБ г. Салават, ул. Строителей, д.29 выполнены следующие виды работ:

- ремонт существующего асфальта с расширением;

- устройство парковок;

- установка скамеек, урн, ограждения;

- установка спортивной и детской площадок на резиновом покрытии;

- установка видеонаблюдения;

- озеленение.

11. Благоустройство дворовой территории: РБ г. Салават, ул. Губкина, д.22 выполнены следующие виды работ:

- установка детского игрового комплекса на резиновом покрытии;

- устройство парковки;

- ремонт существующего асфальта с расширением;

- установка опор освещения.

12. Благоустройство дворовой территории: РБ г. Салават, ул. Чапаева, д.28 выполнены следующие виды работ:

- ремонт существующего асфальта с расширением;

- устройство парковки;

- установка детского игрового комплекса на резиновом покрытии;

-озеленение;

- устройство тротуара.

13. Благоустройство дворовой территории: РБ г. Салават, ул. Строителей, д.46 выполнены следующие виды работ:

- ремонт существующего асфальта;

- устройство парковки;

- установка детского игрового комплекса на резиновом покрытии;

- устройство тротуара.

Реализация Программы за 2019 год позволила обеспечить:

- создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан в городском округе город Салават Республики Башкортостан;

- формирование безупречного имиджа и благоприятного климата городского округа;

- рост количества реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий в городском округе.