Приложение

к решению Совета

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

О реализации муниципальной программы

«Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан»

Муниципальная программа «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» утверждена постановлением Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 11.11.2013 г. №2175-п (далее - Программа).

Срок реализации Программы 2014-2019 годы.

Целью разработки муниципальной программы «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» явилось повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

В паспорт Программы включено 7 подпрограмм:

- «Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан в городском округе город Салават Республики Башкортостан»;

- «Развитие объектов внешнего благоустройства территории городского округа город Салават Республики Башкортостан»;

- «Модернизация систем наружного освещения городского округа город Салават Республики Башкортостан»;

- «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Салават Республики Башкортостан»;

- «Финансовое оздоровление муниципального унитарного предприятия «Флора» городского округа город Салават Республики Башкортостан»;

- «Доступная среда в городском округе город Салават Республики Башкортостан»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан».

По итогам реализации Программы все целевые индикаторы и показатели полностью достигнуты, а именно:

- площадь капитально отремонтированных МКД (208,17 тыс. м²);

- удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по благоустройству территорий городского округа город Салават РБ (72%);

- доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления МКД (100%);

- доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт, в общем объеме МКД (16,5%);

- доля замененных и модернизированных лифтов в общем объеме лифтов, предусмотренных Программой (100%);

- уровень сбора платежей за предоставленные населению ЖКУ (92%);

- доля исполненных контрактов по благоустройству территорий города (100%);

- доля освещенных частей улиц, проездов, кварталов (76,1%);

- увеличение количества светоточек (5927 шт.);

- удельная норма расхода электрической энергии на подачу воды (92%);

- доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене (66,3%);

- доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене (74,5%);

- снижение кредиторской задолженности МУП «Флора» (до 25);

- доля замененных светофорных объектов (33%).

Значения целевых индикаторов и показателей на момент разработки Программы и на конец реализации Программы представлены в таблице №1.

Таблица №1

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя Программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы | Фактическое значение показателя на конец реализации Программы |
| Муниципальная программа «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» |
| 1 | Площадь капитально отремонтированных МКД | тыс. м² | 77,33 | 208,17 |
| 2 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по благоустройству территорий городского округа город Салават РБ | % | 50 | 72 |
| 3 | Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления МКД | % | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан в городском округе город Салават Республики Башкортостан» |
| 4 | Доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт, в общем объеме МКД | % | 9 | 16,5 |
| 5 | Доля замененных и модернизированных лифтов в общем объеме лифтов, предусмотренная Программой | % | 0 | 100 |
| 6 | Уровень сбора платежей за предоставленные населению ЖКУ | % | 98 | 93 |
| Подпрограмма «Развитие объектов внешнего благоустройства территории городского округа город Салават Республики Башкортостан» |
| 7 | Доля исполненных контрактов по благоустройству территорий | % | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Модернизация систем наружного освещения городского округа город Салават Республики Башкортостан» |
| 8 | Доля освещенных частей улиц, проездов, кварталов, % | % | 67,8 | 76,1 |
| 9 | Увеличение количества светоточек, шт. | шт. | 5466 | 5927 |
| «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Салават Республики Башкортостан» |
| 10 | Удельная норма расхода электрической энергии на подачу воды | % | 99 | 92 |
| 11 | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 76 | 66,3 |
| 12 | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 78,9 | 74,5 |
| «Финансовое оздоровление муниципального унитарного предприятия "Флора" городского округа город Салават Республики Башкортостан» |
| 13 | Снижение кредиторской задолженности предприятия | % | 100 | 25 |
| Подпрограмма «Доступная среда в городском округе город Салават Республики Башкортостан» |
| 14 | Доля замененных светофорных объектов, % | % | 30 | 33 |

Общий объем финансирования муниципальной программы «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» составил 1 383,6 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Российской Федерации – 2,1 млн. рублей, бюджета Республики Башкортостан – 274,2 млн. рублей, бюджета городского округа – 1 082,8 млн. рублей, прочих средств – 24,5 млн. рублей.

Объем освоенных средств к предельному объему финансирования по Программе составил 92%. Всего в рамках Программы освоено 1 277,0 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 249,4 млн. рублей, бюджета городского округа – 1 006,5 млн. рублей, прочих средств – 21,1 млн. рублей.

Информация по запланированным, выделенным и освоенным средствам за весь период реализации Программы:

В рамках муниципальной программы «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» выполнены следующие мероприятия.

1. Возмещение коммунальных услуг по незаселенным помещениям.

2. Уплата взносов на капитальный ремонт, в отношении помещений, находящихся в государственной собственности и муниципальной собственности.

3. Замена газоиспользующего оборудования в муниципальном жилищном фонде в количестве 232 шт. газовых плит.

4. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах: отремонтировано 276 подъездов в МКД.

5. Модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы: заменено 25 лифтов.

6. Проведение работ по землеустройству: отмежевано 125 земельных участков под МКД.

7. Премирование победителей республиканского конкурса «Лучший многоквартирный дом», «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий»: вручена премия 31 многоквартирному дому.

8. Переподготовка и повышение квалификации кадров: обучено 54 специалиста в области жилищно-коммунального обслуживания.

9. Благоустройство городских территорий: заключено 655 муниципальных контрактов по благоустройству города.

10. Организация и содержание мест захоронения: ежегодно содержатся муниципальные кладбища площадью 72 га.

11. Премирование победителей республиканского конкурса «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение РБ»: на полученную премию проведено 6 мероприятий по благоустройству города.

12. Благоустройство территорий по обращениям избирателей, адресованным депутатам Государственного Собрания - Курултая РБ в ходе осуществления ими депутатской деятельности: проведено 10 мероприятий по благоустройству города.

13. Реализация проектов общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах: проведено 2 мероприятия по благоустройству города.

14. Модернизация систем наружного освещения: установлено дополнительно 461 шт. светоточек.

15. Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий в количестве 16 шт.

16. Строительство уличных инженерных сетей: электроснабжения протяженностью 7,7 км, газопровода – 0,675 км, водоснабжения – 3,8 км, магистральная трасса КНС – 2,36 км, ливневой канализации – 0,5 км.

17. Развитие систем водоснабжения и водоотведения: заменено 10 скважинных насосных агрегатов на энергосберегающие.

18. Обеспечение устойчивого функционирования коммунальных организаций, поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период: заменено водопроводных и канализационных сетей протяженностью 7,6 км; произведена оплата по задолженности за топливно-энергетический ресурсы.

19. Мероприятия в области коммунального хозяйства: разработана 1 схема водоснабжения и водоотведения.

20. Обеспечение финансовой устойчивости муниципального унитарного предприятия «Флора»: снижение кредиторской задолженности на 75%.

21. Реализация комплекса мероприятий по формированию общей среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов: установлено 2 светофорных объекта со звуковым сопровождением пешеходов.

Реализация Программы позволила обеспечить:

- создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан в городском округе город Салават Республики Башкортостан;

- снижение объема «недоремонта» жилищного фонда, его сохранность и обновление;

- повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры.