|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к решению Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 17 февраля 2023 г. № 5-32/369  |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Доступное жилье в городском округе город Салават Республики Башкортостан»**

**(наименование муниципальной программы)**

**за 2022**

(отчетный период)

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации

1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы | Единица измерения | Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/отрицательный) | Значения целевого индикатора и показателя | Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения | Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, % | Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя м программы на конец отчетного периода | Статус целевого индикаторами показателя (достигнут /не достигнут/данные отсутствуют) | Наличие риска недостижения планового значения целевого индикатора/показателя (да/нет) |
| План на текущий год | Фактическое значение на конец отчетного периода  |
| Муниципальная программа «Доступное жилье в городском округе город Салават Республики Башкортостан» |
| 1.1 | общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 человека | кв.м | положительный | 23,55 | 24,22 | 0,77 | 102,8 |  | достигнут | нет |
| 1.2 | объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий (общая площадь жилых помещений) | кв.м | положительный | 28049 | 28830,6 | 781,6 | 102,8 | Положительная динамика | достигнут | нет |
| Подпрограмма «Развитие малоэтажного жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан» |
| 1.1.1 | объем введенного жилья (индивидуальное жилищное строительство) | кв.м | положительный | 10000 | 17417 | 7417 | 174,2 | Положительная динамика | достигнут | нет |
| 1.2. Подпрограмма «Обеспечение документами территориального планирования городского округа город Салават Республики Башкортостан» |
| 1.2.1 | наличие разработанных (актуальных) документов территориального планирования | Да/нет | положительный | да | да | - | 100 |  | достигнут  |  |
| 1.3. «Обеспечение документами территориального планирования городского округа город Салават Республики Башкортостан» |
| 1.3.1 | наличие разработанной документации по планировке территории  | шт. | положительный | 5 | 5 | - | 100 |  | достигнут | нет |
| 1.4. Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан» |
| 1.4.1 | число квартир в расчете на 1000 человек населения – всего число жилых квартир | шт. | положительный | 446,4 | 456,3 | 9,9 | 102,2 | Положительная динамика | достигнут | нет |
| 1.5. Подпрограмма «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» |
| 1.5.1 | число землеустроительных дел для муниципальных нужд | шт. | положительный | 20 | 25 | 5 | 25 | Положительная динамика | достигнут | нет |

2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех ее источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной про­граммы (подпро­граммы, основного мероприятия, меро­приятия) | Направление и источник финансирования | Коды классификации расходов бюджета городского округа |  Объем финансирования, тыс.рублей  | Отношение освоенных средств к предусмотрен­ному объему на текущий год, %  |
| п/п | Вед | РзПр | ЦСР | БР | БА | Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году  |  Освоено за отчетный период  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  | 11 |
| А | Муниципальная программа «Доступное жилье в городском округе город Салават Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | х | х | х | х | х |  0,00  | 0,00  | - |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | - | - | -  |
| бюджет РБ | х | х | х | х | х | - | - | - |
| бюджет городского округа | х | х | х | х | х |  0,00  | 0,00  | - |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | - | - | - |
| 1. | Подпрограмма №1 «Развитие малоэтажного жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | х | х | х | х | х |  0,00  | 0,00  | - |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | - | - | -  |
| бюджет РБ | х | х | х | х | х | - | - | - |
| бюджет городского округа | х | х | х | х | х |  0,00  | 0,00  | - |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие: развитие малоэтажного жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | х | х | х | х | х |  0,00  | 0,00  | - |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | - | - | -  |
| бюджет РБ | х | х | х | х | х | - | - | - |
| бюджет городского округа | х | х | х | х | х |  0,00  | 0,00  | - |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | - | - | - |
|   | Развитие малоэтажного жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | х | х | х | х | х |  0,00  | 0,00  | - |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | - | - | -  |
| бюджет РБ | х | х | х | х | х | - | - | - |
| бюджет городского округа | 733 | 0412 | 0610106130 | 200 | х |  0,00  | 0,00  | - |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма №2 «Обеспечение документами территориального планирования городского округа город Салават Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | х | х | х | х | х |  0,00  | 0,00  | - |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | - | - | -  |
| бюджет РБ | х | х | х | х | х | - | - | - |
| бюджет городского округа | х | х | х | х | х |  0,00  | 0,00  | - |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие №1 «Обеспечение документами территориального планирования городского округа город Салават Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | х | х | х | х | х |  0,00  | 0,00  | - |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | - | - | -  |
| бюджет РБ | х | х | х | х | х | - | - | - |
| бюджет городского округа | х | х | х | х | х |  0,00  | 0,00  | - |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | - | - | - |
|   | Обеспечение документами территориального планирования городского округа город Салават Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | х | х | х | х | х |  0,00  | 0,00  | - |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | - | - | -  |
| бюджет РБ |  |  |  |  | х | - | - | - |
| бюджет городского округа | 733 | 0412 | 0620103330 | 200 | х |  0,00  | 0,00  | - |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма №3 «Разработка документации по планировке территории на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | х | х | х | х | х |  0,00  | 0,00  | - |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | - | - | -  |
| бюджет РБ | х | х | х | х | х | - | - | - |
| бюджет городского округа | х | х | х | х | х |  0,00  | 0,00  | - |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие №1 " Разработка документации по планировке территории на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан " | Всего, в том числе: | х | х | х | х | х |  0,00  | 0,00  | - |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | - | - | -  |
| бюджет РБ | х | х | х | х | х | - | - | - |
| бюджет городского округа | х | х | х | х | х |  0,00  | 0,00  | - |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | - | - | - |
|   | Разработка документации по планировке территории на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | х | х | х | х | х |  0,00  | 0,00  | - |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | - | - | -  |
| бюджет РБ | х | х | х | х | х | - | - | - |
| бюджет городского округа | 733 | 0412 | 0630103330 | 200 | х |  0,00  | 0,00  | - |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма №4 «Развитие жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан»" | Всего, в том числе: | х | х | х | х | х |  0,00  | 0,00  | - |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | - | - | -  |
| бюджет РБ | х | х | х | х | х | - | - | - |
| бюджет городского округа | х | х | х | х | х |  0,00  | 0,00  | - |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | - | - | - |
| 4.1  | Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | х | х | х | х | х |  0,00  | 0,00  | - |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | - | - | -  |
| бюджет РБ | х | х | х | х | х | - | - | - |
| бюджет городского округа | 733 | 0412 | 0640161320 | 400 | х |  0,00  | 0,00  | - |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | - | - | - |
|  | Развитие жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | х | х | х | х | х |  0,00  | 0,00  | - |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | - | - | -  |
| бюджет РБ | х | х | х | х | х | - | - | - |
| бюджет городского округа | х | х | х | х | х |  0,00  | 0,00  | - |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 134 071,03 | - | - |
| 5 | Подпрограмма №5 «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» | Всего, в том числе: | х | х | х | х | х |  0,00  | 0,00  | - |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | - | - | -  |
| бюджет РБ | х | х | х | х | х | - | - | - |
| бюджет городского округа | х | х | х | х | х |  0,00  | 0,00  | - |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | - | - | - |
| 5.1 | Основное мероприятие №1 «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» | Всего, в том числе: | х | х | х | х | х |  0,00  | 0,00  | - |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | - | - | -  |
| бюджет РБ | х | х | х | х | х | - | - | - |
| бюджет городского округа | х | х | х | х | х |  0,00  | 0,00  | - |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | - | - | - |
|   | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Всего, в том числе: | х | х | х | х | х |  0,00  | 0,00  | - |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | - | - | -  |
| бюджет РБ | х | х | х | х | х | - | - | - |
| бюджет городского округа | 733 | 0412 | 0650109020 | 200 | х |  0,00  | 0,00  | - |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | - | - | - |

3. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, мероприятия) | Наименование непосредственного результата мероприятия | Плановое значение непосредственного результата мероприятия на текущий год | Фактическое значение непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного год  | Статус мероприятия (выполнено/невыполнено) | Причины невыполнения мероприятия /отсутствия фактического значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма «Развитие малоэтажного жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан» |
| 1.1 | Основное мероприятие №1 «Развитие малоэтажного жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Развитие малоэтажного жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан | Отдел строительства, транспорта и связи Администрации | Объем введенного жилья | 28,04 | 28,83 | выполнено |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение документами территориального планирования городского округа город Салават Республики Башкортостан |
| 2.1 | Основное мероприятие №1 «Обеспечение документами территориального планирования городского округа город Салават Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  «Обеспечение документами территориального планирования городского округа город Салават Республики Башкортостан» | отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан | наличие разработанных (актуальных) документов территориального планирования | да | да | выполнено |  |
|  | Подпрограмма «Разработка документации по планировке территории на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан» |
| 3.1 | Основное мероприятие №1 «Разработка документации по планировке территории на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  Разработка документации по планировке территории на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан | отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан | наличие разработанной документации по планировке территории | 5 | 10 | выполнено |  |
|  | Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан» |
| 4.1 | Основное мероприятие №1 «Развитие жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Развитие жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан | Отдел строительства, транспорта и связи Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан | число квартир в расчете на 1000 человек населения – всего число жилых квартир | 446,4 | 456,3 | выполнено |  |
|  | Подпрограмма «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» |
| 5.1 | Основное мероприятие №1 «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Отдел строительства, транспорта и связи Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан | число землеустроительных дел для муниципальных нужд | 20 | 25 | выполнено |  |
|  | Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы |
|  | Доля выполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, % |  |  |  |  | 100 |  |
|  | Доля невыполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, % |  |  |  |  | 100 |  |

4. Отчет о достижении плановых значений сводных показателей

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа в рамках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование по­казателя, характе­ризующего объем муниципальной услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Расходы бюджета городского округа на оказание объем муниципальной услуги (работы). тыс. рублей  | Кассовые расходы, % | Процент достижения планового значения целевого индикатора и показателя, для достижения которого оказывается муниципальная (вы­полняется работа) |
| план | факт | сводная бюд­жетная роспись на 1января отчетного года | сводная бюд­жетная роспись на конец отчётного периода | кассовоеисполнение | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетнуюдату |
| 1. | Подпрограмма 1 *«*Развитие малоэтажного жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан*»* |
| 1.1 | Основное мероприятие № 1 Развитие малоэтажного жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан |
| 1.1.1 | объем введенного жилья (индивидуальное жилищное строительство) | объем введенного жилья (индивидуальное жилищное строительство) | кв.м | 28,04 | 28,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 122,4 |
| 2. | 2. Подпрограмма *«*Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности*»* |
| 2.1 | Основное мероприятие № 1 «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» |
| 2.1.1 | число землеустроительных дел для муниципальных нужд | Число землеустроительных дел для муниципальных нужд |  | 20 | 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 125 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе и об оценке эффективности реализации

муниципальной программы

" Доступное жилье в городском округе город Салават Республики Башкортостан»"

(за 1 квартал 2022 года)

1. Основными целями Программы являются увеличение объемов строительства жилья, строительство социального жилья, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, выполнение мероприятий по оказанию государственной программы поддержки гражданам в приобретении жилья, стимулирование развития жилищного строительства, а также сохранение мощностей действующих строительных организаций путем концентрации имеющихся средств в сфере жилищного строительства, развитие инженерной инфраструктуры.

Программой предусмотрено 7 целевых индикаторов и показателей, 7 из которых со статусом «достигнут».

 Опираясь на фактические значения целевых индикаторов, можно сделать вывод, что реализация Программы проходит успешно.

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ

достижения плановых значений целевых индикаторов

и показателей муниципальной программы (подпрограмм)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра ЦИиП | Количество ЦИиП, единицы | Доля, проценты |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЦИиП, плановые значения которых достигнуты, в том числе: | 5 | 100 |
| 1.1 | перевыполненные значения ЦИиП | 3 | 100 |
| 2 | ЦИиП, плановые значения которых не достигнуты | 0 | 0 |
| 3 | ЦИиП, значения которых невозможно определить по итогам отчетного периода | 0 | 0 |
| 4 | Итого процент достигнутых ЦИиП муниципальной программы и подпрограмм | 7 | 100 |
| 5 | ЦИиП муниципальной программы и подпрограмм с риском недостижения | 0 | 0 |

Примечание. Суммарное значение по строкам 1, 2, 3 должно быть равно 100%. ЦИиП могут считаться выполненными при 100-процентном достижении их плановых значений.

2. Финансовое обеспечение муниципальной программы.

В связи с тем, что Программа была утверждена после формирования бюджета на 2022 год и на плановые периоды 2023 и 2024 годы, то финансирование в 2022 году не предусмотрено.

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы.

Приводятся общие разъяснения о реализации мероприятий муниципальной программы, а также факторы, повлиявшие на их выполнение.

На основе информации, указанной в отчете о выполнении мероприятий муниципальной программы, заполняется таблица 2.

Таблица 2

ПАРАМЕТРЫ

выполнения мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Количество мероприятий, единицы | Доля в общем количестве мероприятий муниципальной программы, проценты |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполненные показатели непосредственных результатов мероприятий в полном объеме (100-процентное выполнение или перевыполнение показателя непосредственного результата) | 7 | 100 |
| 2 | Невыполненные показатели непосредственных результатов мероприятий в полном объеме (не достигнут 100-процентный результат показателя непосредственного результата) | 0 | 0 |

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Интерпретируются итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы, приводятся предложения по дальнейшей корректировке муниципальной программы (заполняется таблица 3).

 Таблица 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Общая оценка достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей г муниципальной программы (подпрограмм) | Эффективность реализации мероприятий подпрограмм | Эффективность использования финансовых ресурсов муниципальной программы | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА

оценки достижимости целевых индикаторов и показателей муниципальной программы "Доступное жилье в городском округе город Салават Республики Башкортостан"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (реквизиты нормативного правового акта, утвердившего данную муниципальную программу) | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы (далее - ЦИиП) | Единица измерения ЦИиП | Характеристики ЦИиП |
| вектор достижимости (положительный/отрицательный) | тип индикатора (накопительный/относительный) | возможность квартального расчета (определения) значения ЦИиП (да/нет) | метод определения значения в рамках отчетного периода (фактическое/экспертное) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доступное жилье в городском округе город Салават Республики Башкортостан | общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 человека | кв.м | положительный | накопительный | да | фактическое |
| объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий (общая площадь жилых помещений | кв.м | положительный | накопительный | да | фактическое |
| объем введенного жилья (индивидуальное жилищное строительство) | кв.м | положительный | накопительный | да | фактическое |
| наличие разработанных (актуальных) документов территориального планирования | шт | положительный | накопительный | да | фактическое |
| наличие разработанной документации по планировке территории | Да/нет | положительный | относительный | нет | фактическое |
| число квартир в расчете на 1000 человек населения – всего число жилых квартир | шт | положительный | накопительный | да | фактическое |
| число землеустроительных дел для муниципальных нужд | шт | положительный | накопительный | да | фактическое |

ТАБЛИЦА

оценки достижимости целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы "Доступное жилье в городском округе город Салават Республики Башкортостан"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (реквизиты нормативного правового акта, утвердившего данную муниципальную программу) | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы (далее - ЦИиП) | Значения ЦИиП | Наличие риска недостижения (да/нет) | Причины недостижения планового значения ЦИиП отчетного периода (в случае необходимости) |
| 2021год (предыдущий год) | 2022 год (отчетный год) |
| фактическое значениеза 1 квартал (при наличии) | фактическое значение за 1 полугодие (при наличии) | фактическое значение за 9 месяцев (при наличии) | фактическое значение за год (при наличии)  | плановое значение на год | плановое значение на 1 квартал/1 полугодие/9 месяцев (при наличии) | фактическое значение за 1 квартал/1 полугодие/9 месяцев | фактическое значение за год | статус ЦИиП на отчетную дату (достигнут, не достигнут, информация обоснованно отсутствует) |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Постановление Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 07 декабря 2021 № 2457-п | общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 человека |  |  |  |  | 23,55 | - | 24,22 | - | достигнут | нет | - |
| объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий (общая площадь жилых помещений |  |  |  |  | 28 049 | - | 18259,628830,6 | - | Достигнут | нет | Положительная динамика снижения объема незавершённого жилищного строительства в связи с увеличением объема введенного жилья |
| объем введенного жилья (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | - | - | 10 000 | - | 17417 | - | Достигнут | нет |  |
| наличие разработанных (актуальных) документов территориального планирования | - | - | - | - | да | - | да | - | достигнут | нет | - |
| наличие разработанной документации по планировке территории | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | достигнут | нет | - |
| число квартир в расчете на 1000 человек населения – всего число жилых квартир | - | - | - | - | 446,4 | - | 456,3 | - | Достигнут | нет | - |
| число землеустроительных дел для муниципальных нужд | - | - | - | - | 20 |  | 25 |  | достигнут | нет | - |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31 декабря 2022

«Доступное жилье в городском округе город Салават Республики Башкортостан»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Дата принятия нормативного правового акта | Номер нормативного правового акта | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | - | - | - | - |