Приложение

к решению Совета

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

О реализации муниципальной программы

«Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» за 2023 год

Муниципальная программа «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» утверждена постановлением Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 10.10.2017 г. №2967-п (далее - Программа).

Срок реализации Программы 2020-2025 годы.

Целью разработки муниципальной программы «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» явилось повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

В паспорт Программы включено 5 подпрограмм:

- «Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан в городском округе город Салават Республики Башкортостан»;

- «Развитие объектов внешнего благоустройства территории городского округа город Салават Республики Башкортостан»;

- «Модернизация систем наружного освещения городского округа город Салават Республики Башкортостан»;

- «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Салават Республики Башкортостан»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан».

По итогам реализации Программы в 2023 году все целевые индикаторы и показатели полностью достигнуты, а именно:

- площадь капитально отремонтированных МКД (174 тыс. м²);

- доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления МКД (100%);

- доля МКД, в которых проведен один из видов капитального ремонта, в общем объеме МКД (34,8%);

- уровень сбора платежей за предоставленные населению ЖКУ (96%);

- доля исполненных контрактов по благоустройству территорий (100%);

- доля освещенных частей улиц, проездов, кварталов (79,5%);

- увеличение количества светоточек (6219 шт.).

Общий объем финансирования муниципальной программы «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» на 2023 год составил 521 110,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 169 833,1 тыс. рублей, городского округа – 347 378,5 тыс. рублей, прочих средств – 3 898,9 тыс. рублей.

Объем освоенных средств к объему финансирования по муниципальной программе «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» за 2023 год составил 96%. Всего за 2023 год в рамках программы освоено 498 312,6 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета Республики Башкортостан – 168 493,1 тыс. рублей, бюджета городского округа – 326 478,1 тыс. рублей, прочих средств – 3 341,4 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» в 2023 году выполнены следующие мероприятия:

1. вознаграждение управляющим компаниям за сбор платы за наем, возмещение коммунальных услуг по незаселенным помещениям;

2. уплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в государственной собственности и муниципальной собственности;

3. благоустройство городских территорий, в том числе осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности при использовании (потреблении) электрической энергии при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан;

4. организация и содержание мест захоронения;

5. мероприятия по улучшению систем наружного освещения;

6. бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований;

7. закупка техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация Программы позволила обеспечить:

- создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан в городском округе город Салават Республики Башкортостан;

- повышение уровня благоустройства территорий городского округа;

- повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры.