Приложение

к решению Совета

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

О реализации муниципальной программы

«Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» за 2024 год

Муниципальная программа «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» утверждена постановлением Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 10.10.2017 г. №2967-п (далее - Программа).

Срок реализации Программы 2020-2025 годы.

Целью разработки муниципальной программы «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» явилось повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

В паспорт Программы включены 5 подпрограмм:

- «Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан в городском округе город Салават Республики Башкортостан»;

- «Развитие объектов внешнего благоустройства территории городского округа город Салават Республики Башкортостан»;

- «Модернизация систем наружного освещения городского округа город Салават Республики Башкортостан»;

- «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Салават Республики Башкортостан»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан».

Общий объем финансирования муниципальной программы «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» на 2024 год составил 280 873,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Российской Федерации – 43,8 тыс. рублей, Республики Башкортостан – 45 023,1 тыс. рублей, городского округа – 229 332,4 тыс. рублей, прочих средств – 6 473,9 тыс. рублей.

Объем освоенных средств к объему финансирования по муниципальной программе «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» за 2024 год составил 86%. Всего за 2024 год в рамках программы освоено 242 871,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Российской Федерации – 43,8 тыс. рублей, Республики Башкортостан – 19 811,1 тыс. рублей, городского округа – 218 151,8 тыс. рублей, прочих средств – 4 864,5 тыс. рублей.

По итогам реализации Программы в 2024 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- площадь капитально отремонтированных МКД (153 тыс. м²);

- доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления МКД (100%);

- доля МКД, в которых проведен один из видов капитального ремонта, в общем объеме МКД (37,2%);

- уровень сбора платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги населению (96%);

- доля исполненных контрактов по благоустройству территорий (100%);

- доля освещенных частей улиц, проездов, кварталов (80,7%);

- увеличение количества светоточек (6399 шт.).

Целевой индикатор «Среднесуточная интенсивность движения (13 авт/сут)» подпрограммы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Салават Республики Башкортостан» не достигнут в связи с тем, что отделом строительства, транспорта и связи Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан заключен контракт на строительство моста через реку Белая у села Зирган Мелеузовского района Республики Башкортостан. В связи с несоответствием проектной документации в части инженерно-геологических изысканий, а также необходимостью устройства временного технологического проезда с устройством временного моста срок действия контракта продлен до 31.12.2025 года.

В рамках Подпрограммы «Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан в городском округе город Салават Республики Башкортостан» выполнены следующие мероприятия:

- возмещение коммунальных услуг по незаселенным помещениям;

- уплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности;

- премирование победителей республиканского конкурса «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий» (1 место в номинации «Лучший многоквартирный дом городского округа» занял МКД № 18 по ул.30 лет Победы (ООО "Жилуправление № 8").

Объем финансирования составил 19 226,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 450,0 тыс. рублей, городского округа –          18 776,9 тыс. рублей.

В рамках Подпрограммы «Развитие объектов внешнего благоустройства территории городского округа город Салават Республики Башкортостан» выполнены следующие мероприятия:

- благоустройство городских территорий (озеленение, содержание общественных территорий города, обустройство новогодних городков и т.д.);

- организация и содержание мест захоронения.

Объем финансирования составил 185 353,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа – 178 879,9 тыс. рублей, прочие средства - 6 473,9 тыс. рублей.

В рамках Подпрограммы «Модернизация систем наружного освещения городского округа город Салават Республики Башкортостан» выполнены мероприятия по улучшению систем наружного освещения (на внутриквартальных территориях установлено 70 опор и 172 светильника наружного освещения).

Объем финансирования составил 5 849,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств Республики Башкортостан – 5 317,5 тыс. рублей, городского округа – 531,9 тыс. рублей.

В рамках Подпрограммы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Салават Республики Башкортостан» выполнены следующие мероприятия:

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований (строительство моста через реку Белая у села Зирган Мелеузовского района Республики Башкортостан);

- закупка техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства (в 2023 году приобретено в лизинг 5 единиц техники).

Объем финансирования составил 40 014,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств Республики Башкортостан – 39 255,6 тыс. рублей, городского округа – 758,8 тыс. рублей.

Реализация Программы позволила обеспечить:

- создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан в городском округе город Салават Республики Башкортостан;

- повышение уровня благоустройства территорий городского округа;

- повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры.