Приложение

к решению Совета

городского округа город Салават Республики Башкортостан

от «\_\_\_»\_\_\_\_2025 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_

**О реализации муниципальной программы «Транспортное развитие городского округа города Салават Республики Башкортостан»**

Муниципальная программа «Транспортное развитие городского округа города Салават Республики Башкортостан» утверждена Постановлением Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан от 15.03.2021 № 437-п (в ред. от 20.03.2025 № 451-п). Распорядителями средств бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан – исполнителями программы являются:

1) Управление архитектуры и строительства Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан;

2) Управление городского хозяйства Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан (соисполнитель).

Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2020 - 2027 годы.

Основными целями программы являются:

- развитие и стабильное функционирование дорожно-транспортного комплекса города;

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования.

- доступность услуг и качество перевозок пассажиров автомобильным, электрическим транспортом;

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы городского округа город Салават Республики Башкортостан. Основными видами работы дорожного хозяйства городского округа город Салават РБ является: ремонт и обслуживание дорог, обслуживание технических средств организации дорожного движения.

За 2024 год Управлением городского хозяйства Администрации были выполнены следующие работы:

 В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (далее-БКД) выполнены работы по текущему ремонту 4 участков дорог на сумму 109,6 млн. рублей общей протяженностью 3,73 км:

- по ул. Октябрьской от ул. Ленина до ул. Чекмарева;

- ул. Ленина от ул. Калинина до бул. С. Юлаева;

- ул. Нуриманова от ул. Первомайской до остановки «ДОК»;

- по ул. Ленинградской от ул. Губкина до ул. Старичной.

Также в рамках проекта БКД произведена замена светофорного объекта на перекрестке улиц Первомайская-Строителей на сумму 2,2 млн. рублей. Выполнен ремонт четырех светофорных объектов и заменены контроллеры на двух светофорных объектах на общую сумму 5,6 млн. рублей.

В 2024 году в рамках территориального заказа выполнен ремонт дороги
пр. Валиди от ул. Российской до южной границы городского округа город Салават Республики Башкортостан протяженностью 1,7 км на сумму 37,9 млн. руб.

Произведен ямочный ремонт внутриквартальных дорог и проездов площадью 1 133 кв.м на сумму 1,7 млн. руб.

Заключены контракты по комплексному содержанию дорог на сумму
110,4 млн. рублей. В рамках данного контракта выполняется механизированная и ручная уборка дорог. Количество уборочной техники, используемой в зимний период - 30 единиц. Произведен ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования общей площадью 4969 кв.м. Выполнены работы по содержанию системы ливневой канализации: очистка 1818 колодцев от мусора и грязи. Проведены работы по текущему ремонту колодцев ливневой канализации: замена чугунных 8 люков и кирпичных горловин 34 колодцев, проводилось асфальтирование вокруг горловин колодцев. Выполнены работы по очистке системы ливневой канализации и очистке 289 пожарных гидрантов.

В рамках контракта по комплексному содержанию элементов обустройства улично-дорожной сети на сумму 17,0 млн. рублей проводятся работы по обслуживанию технических средств организации дорожного движения, нанесена дорожная разметка на пешеходных переходах и автомобильных дорогах, установлены дорожные знаки в количестве 408 шт.

За 1 полугодие 2025 года в рамках территориального заказа в 2025 году в приоритете на отсыпку, подлежат улицы, где проживают наибольшее количество многодетных семей и семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Также при выборе учитывали количество домов, введенных в эксплуатацию, выполнены работы по отсыпке следующих улиц в 6-8 мкр. п.Спутник:

- ул. Студенческая S - 2420 м² 1,3 млн. рублей,

- ул. Республиканская S– 6548,6 м² 3,0 млн. рублей,

- ул. Прибрежная S - 2970 м² 1,4 млн. рулей,

- ул. Осенняя S – 2145 м² 1,0 млн. рублей;

- ул. Космическая S - 2145 м² 1,1 млн. рублей;

- ул. Детская S - 1980 м² 0,9 млн. рублей;

- ул. Белореченская S - 4785 м² 2,3 млн. рублей.

Будут выполнены работы по отсыпке ул. Республиканской, ремонт дороги по ул. Гагарина от площади им. Ленина до ул. Гафури 4,4 млн (S дорожного полотна - 2396.5 м²), ул. Садоводов 8,2 млн. рублей 4110 м² (подъездные пути к СНТ).

Произведен ямочный ремонт площадью 2581,3 м² и внутриквартальных территорий площадью 605 м² на сумму 6,7 млн. рублей.

Заключены контракты по комплексному содержанию дорог на сумму
87,4 млн. рублей. В рамках данного контракта выполняется механизированная и ручная уборка дорог. Количество уборочной техники, используемой в зимний период - 30 единиц. Выполнены работы по содержанию системы ливневой канализации: очистка факт 1856 колодцев от мусора и грязи. Проведены работы по текущему ремонту колодцев ливневой канализации: замена чугунных 10 люков и кирпичных горловин 35 колодцев, проводилось асфальтирование вокруг горловин колодцев. Выполнены работы по очистке системы ливневой канализации и очистке 289 пожарных гидрантов.

В рамках контракта по комплексному содержанию элементов обустройства улично-дорожной сети на сумму 16,6 млн. рублей проводятся работы по обслуживанию технических средств организации дорожного движения, нанесена дорожная разметка на пешеходных переходах и автомобильных дорогах, установлены и/или заменены дорожные знаки.

В 2024 году проведены проектно-изыскательские работы по объекту капитального строительства: «Автодорога в МР-5 ЖР «Юлдашево»
ГО г. Салават РБ» на сумму 540,6 тыс.руб., получено положительное заключение Государственной экспертизы РБ, так же проведены проектно-изыскательские работы по объекту капитального строительства: «Трамвайная линия по ул. Ленинградской в городском округе город Салават Республики Башкортостан» на сумму 2 918,4 тыс.руб., получено положительное заключение Государственной экспертизы РБ. Разработаны проекты по оснащению и обустройству средствами регулирования дорог городского округа город Салават Республики Башкортостан, выполнены паспорта 150 автомобильных дорог на общую сумму 1 259,5 тыс.руб.

**Транспортное обслуживание населения.**

Общественный транспорт в городском округе город Салават представлен 14 маршрутами автобусов, трамваев, из них 8 регулярных маршрутов в городском сообщении, сезонных (в садово-дачный период) – 5, регулярных маршрутов, выполняемых электротранспортом – 1.

Перевозку пассажиров осуществляют:

- Салаватское ПАТП - филиал ГУП «Башавтотранс» РБ по маршрутам
№№ 1, 3, 7 – регулярные маршруты, согласно заключенным контрактам на общую сумму 2 018,4 6 тыс. рублей в 2024 году и 1 998,6 тыс. рублей в I полугодии 2025 года, №№ 5, 63, 64, 65, 69 - сезонные (в садово-дачный период), согласно заключенным контрактам на общую сумму 2 000,1 тыс. рублей в 2024 году и 1 901,7 тыс. рублей I полугодии 2025 года.

- МУП «Трамвайное управление» по маршруту № 3 – 11 вагонов. В 2024 году согласно соглашению на предоставление субсидий из бюджета городского округа на возмещение фактически понесенных затрат в размере 80 999,0 тыс. рублей в 2024 году, 45 000,0 тыс. рублей I полугодии 2025 года;

- ООО «Маршрут Сервис», ООО «Авто Лайн» по регулярным маршрутам №№ 35, 36, 38, 39., по нерегулируемым тарифам (на самообеспечении).

За 2024 г. всеми видами пассажирского транспорта в ГО г. Салават перевезено 3 522, 325 тыс. пассажиров, в том числе автотранспортом - 1 658, 825 тыс., электротранспортом – 1 863,5 тыс. За первое полугодие 2025 г. - 1 529,664 тыс. пас., в т.ч. электротранспортом - 838, 824 тыс. пас., автотранспортом - 690,84 тыс. пас.