Приложение

к решению Совета городского

округа город Салават

Республики Башкортостан

№_____ от _____________

Об итогах участия в программе поддержки местных инициатив (ППМИ)  на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан в 2025 году

От городского округа город Салават Республики Башкортостан в 2025 году конкурсный отбор проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (ППМИ) прошли 17 учреждений. Общая сумма проектов составила 27 804 999,58 руб., из них 13 проектов - от образовательных организаций на сумму 21 519 999,58 руб., 4 проекта – от учреждений спорта, культуры и молодежной политики. Из бюджета Республики Башкортостан выделено 20 002 056,00 руб., из муниципального бюджета – 3 090 834,00 руб., вклад населения составил 2 651 554,58 руб., спонсоров – 2 060 555,00 руб.

Проведены закупочные процедуры на общую сумму 25 878 120,78 руб. на выполнение следующих видов работ:

- капитальный ремонт оконных блоков: МБОУ «СОШ №11 им. Ахтямова Х.Б.» г. Салавата, МБОУ «СОШ №15» г. Салавата, МБОУ «СОШ №21» г. Салавата, МБОУ «СОШ №23» г. Салавата, МБОУ БГ №25 г. Салавата, МБОУ «Гимназия №2» г. Салавата, МБУ ДО ЦД(Ю)ТТ г. Салавата (и дверных блоков);

- капитальный ремонт пищеблока в МБОУ «Лицей № 8» г. Салавата;

- капитальный ремонт мягкой кровли: МБДОУ №36 г. Салавата, МБОУ «СОШ №24» г. Салавата (и ливневой канализации), МБОУ «СОШ №20»             г. Салавата (частично фасада и оконных блоков);

- капитальный ремонт системы отопления с частичной заменой оконных блоков в МБДОУ №47 г. Салавата;

- капитальный ремонт скатной крыши в МБДОУ №25 г. Салавата;

- приобретение оборудования в МБУ ДО ДМШ г. Салавата;

- текущий ремонт малой чаши плавательного бассейна «Вега»;

- демонтаж старой системы отопления и установка новой системы отопления в МБУ МЦ «Ровесник»;

- капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, мягкой кровли здания в МБУ ДО СШ «Лидер» г. Салавата.

По состоянию на 10.10.2025 работы выполнены на 70%. Благодаря Программе поддержки местных инициатив муниципальные организации городского округа город Салават Республики Башкортостан ведут эффективную работу по укреплению материально-технической базы.